| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Северо-Енисейский районный Совет депутатов Красноярский край Северо-Енисейский район РЕШЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «14» декабря 2016 г. | № 205-18 |
| гп Северо-Енисейский |  |

О внесении изменений в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на 2011-2020 годы

В связи с необходимостью корректировки и уточнения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 24 Устава Северо-Енисейского района, Северо-Енисейский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на 2011-2020 годы, утвержденную решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.05.2011 № 286-19 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района на 2011-2020 годы» (в редакции решений от 17.12.2013 №777-59, от 03.04.2015 №987-75) (далее-программа) следующие изменения:

1) в разделе 1 программы, именуемом «Паспорт программы» цифры «516 499 325,83» заменить цифрами «1 024 567 578,96», цифры « 60 476 626,09» заменить цифрами «268 168 766,51», цифры « 60 476 626,09» заменить цифрами «261 900 266,51», цифры «0,00» заменить цифрами «6 268 500,00», цифры « 54 776 920,00» заменить цифрами «303 633 780,00», цифры « 7 000 000,00» заменить цифрами «77 537 214,00», цифры « 47 776 920,00» заменить цифрами «226 096 566,00».

2) пункт 1 подраздела «Мероприятия 2 этапа программы (2014-2016 годы)» раздела 4 программы, именуемого «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

«1. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Строительство расходных складов нефтепродуктов в п.Енашимо, гп Северо-Енисейский (срок реализации 2014-2016 годы, продолжение в период реализации 3 этапа программы).

1.2. Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3/ сутки в гп Северо-Енисейский (срок реализации 2014 год).

1.3. Строительство участка сети тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-3, в том числе тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4 на территории микрорайона «Тарасовский» в п. Тея (срок реализации 2014 год).

1.4. Строительство участка надземных инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦПК №1 до тепловой камеры №133А по ул.Донского в гп Северо-Енисейский (срок реализации 2015 год, продолжение в период реализации 3 этапа программы).

1.5. Строительство водозабора подземных вод в гп Северо-Енисейский (срок реализации 2015 год, продолжение в период реализации 3 этапа программы).

1.6. Строительство водозабора подземных вод в п.Тея (срок реализации 2016 год, продолжение в период реализации 3 этапа программы).

1.7. Строительство водозабора подземных вод в п.Новая Калами (срок реализации 2016 год, продолжение в период реализации 3 этапа программы).»;

2) в пункте 2 подраздела «Мероприятия 2 этапа программы (2014-2016 годы)» раздела 4 программы, именуемого «Основные мероприятия Программы» подпункт 2.25 исключить;

3) в пункт 4 подраздела «Мероприятия 2 этапа программы (2014-2016 годы)» раздела 4 программы, именуемого «Основные мероприятия Программы» внести следующие изменения:

а) дополнить строками следующего содержания:

«4.17. Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.18. Лесовозный автопоезд (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.19. Машина гусеничная с технологическим оборудованием для погрузки леса (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.20. Автомобиль самосвал (2ед.) (срок реализации 2016 год).

4.21. Прицеп тракторный самосвальный (2ед.) (срок реализации 2016 год).

4.22. Полуприцеп бортовой (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.23. Автомобиль с вахтовым модулем (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.24. Стационарный бетоносмеситель (1ед.) (срок реализации 2016 год).

4.25. Передвижной бетоносмеситель (1ед.) (срок реализации 2016 год).»;

4) подраздел «Мероприятия 3 этапа программы (2017-2020 годы)» дополнить строками следующего содержания:

«21. Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от котельной №3 до ТК-146 в гп Северо-Енисейский.

22. Продолжение строительства расходного склада нефтепродуктов п.Енашимо

23. Капитальный ремонт участка тепловодоснабжения от ТК-86 до ввода в жилой дом ул. Гореликова, 8, гп Северо-Енисейский.

24. Капитальный ремонт участка теплосети от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея.

25. Капитальный ремонт теплосети ул. Северная, 1, п. Тея до водозабора.

26. Капитальный ремонт котла № 1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея

27. Капитальный ремонт котла № 1 котельной № 3 в гп Северо-Енисейский.

28. Строительство водозабора подземных вод в гп Северо-Енисейский.

29. Строительство водозабора подземных вод в п.Тея.

30. Строительство водозабора подземных вод в п.Новая Калами.»;

5) приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. В пункте 2 решения слова «(Черных Е. А.)» заменить словами «(Дубинин А. Е.)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Председатель Северо-Енисейского

районного Совета депутатов                                                              Т. Л. Калинина

Глава Северо-Енисейского района                                              И. М. Гайнутдинов

Приложение к решению

Северо-Енисейского

районного Совета депутатов от

«14» декабря 2016 г. № 200-18

(Новая редакция приложения 1 к программе

- комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

на 2011-2020 годы, утвержденная решением

Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.05.2011 № 286-19)

#### Основные мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Северо-Енисейского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Затраты, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 1 этапа программы (2011-2013 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |  |
| Строительство и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котлоагрегата №1 котельной п. Новая Калами по ул. Механическая, 1А в п.Новая Калами | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 3 347 355,00 | 0,00 | 3 350 865,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений сточных вод производительностью 2500 м3/сут. в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 37 740 777,68 | 121 253 809,82 | 162 845 106,50 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 45 238,00 | 3 125 281,00 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды насосно-фильтровальной станции по ул. Карла Маркса, соор. 49Б/4 в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 5 003 983,00 | 0,00 | 5 009 977,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 5 994,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт здания комбината бытового обслуживания с помещениями бани и парикмахерской по ул. Ленина, 19, в гп Северо-Енисейский в части выполнения работ по ремонту системы ТВС, вентиляции, кровли, полов, тамбура | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 5 506 082,00 | 0,00 | 5 513 677,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 7 595,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт полигона ТБО в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 349,73 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 212 349,73 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт полигона ТБО в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 801,74 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 649 801,74 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт полигона ТБО в п.Вангаш | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 016,56 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 446 016,56 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт полигона ТБО в п.Новая Калами | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 408,40 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 481 408,40 |  |  |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства микрорайона "Сосновый бор" в гпСеверо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ТП 630 кВ | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 550,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 170 550,00 |  |  |
| 10 | Реконструкция КТПН с заменой трансформатора с 250 кВ на 400 кВ | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 140,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 96 140,00 |  |  |
| 11 | Строительство линий электроснабжения ВЛ-0,4 кВ | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 040,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 37 040,00 |  |  |
| 12 | Строительство линий электроснабжения ВЛ-6кВ от КТПН до ТП 630 кВ | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 13 640,00 |  |  |
| 13 | Строительство линий наружного электроосвещения ВЛ-0,4 кВ | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 040,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 37 040,00 |  |  |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства микрорайона "Тарасовский" в п. Тея |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство наружных электрических сетей (6 кВ и 0,4 кВ) | Бюджет Красноярского края | 3 105 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 441,18 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 83 741,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Строительство трансформаторной подстанции | Бюджет Красноярского края | 2 643 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 606,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 41 706,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16 | Реконструкция линии электроснабжения ВЛ–35 кВ | Бюджет Красноярского края | 122 600,00 | 0,00 | 0,00 | 379 577,53 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 256 977,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) | Бюджет Красноярского края | 1 009 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 713,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 10 213,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Строительство очистных сооружений | Бюджет Красноярского края | 18 406 788,52 | 0,00 | 0,00 | 18 593 659,52 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 186 871,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт инженерных сетей здания детского дома по ул. Школьная , 42 в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 025,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 537 025,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-147 до ТК 152 по ул. Капитана Тибекина, гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 983 669,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 83 669,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТПС-1 до ТК-43 по ул. Фабричной в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 147 825,90 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 147 825,90 | 0,00 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до узлов ввода жилых домов по ул. Набережная, №2, №4 в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 3 851 270,00 | 0,00 | 3 855 126,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 856,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-5 до УТ-3 микрорайона "Тарасовский" в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 21 840 760,00 | 0,00 | 22 875 322,40 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 034 562,40 | 0,00 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-43 до ТК-38 по ул. Фабричной в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 9 833 020,00 | 0,00 | 10 870 950,04 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 037 930,04 | 0,00 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-138 до ТК-140 по ул. Зеленая в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 635,05 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 463 635,05 | 0,00 |  |  |
| 26 | Разработка и утверждение схем тепловодоснабжения, водоснабжения и водоотведения в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | Разработка и утверждение схем тепловодоснабжения в п.Новая Калами, п.Вангаш, п.Брянка | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |  |  |
| 28 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |  |  |
| 29 | Разработка и утверждение схем теплоснабжения населенных пунктов района | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |  |  |
| 30 | Строительство теплотрассы от котельной №1 до тепловой камеры №133А по ул. Донского в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТПС-1 до ТПС-2 в гпСеверо-Енисейский в части приобретения труб | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 10 985 153,49 | 11 538 466,27 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 553 312,78 |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт прямоточного водогрейного котла в котельной №1 в гпСеверо-Енисейский по ул. Набережная, 6А | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 4 033 878,10 | 4 037 916,10 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 4 038,00 |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-8 до ТК-15 по ул. Гоголя в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 5 135 779,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 185 779,00 |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт участка тепловые и водопроводные сети от ТК-133 по ул. Донского до ТК-138 по ул. Зеленая в гпСеверо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 073,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 248 073,00 |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт участка тепловые и водопроводные сети от ТК-21 по ул. Школьная до МБУ СО «Комплексный центр» в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 464,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 814 464,00 |  |  |
| Мероприятия повышения энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Оснащение муниципальных жилых домов, не являющиеся многоквартирными домами, в том числе муниципальные дома специализированного жилищного фонда подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов теплоснабжения и горячего водоснабжения | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 |  |  |
| 37 | Оснащение муниципальных жилых домов, не являющиеся многоквартирными домами, в том числе муниципальные дома специализированного жилищного фонда подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов холодного водоснабжения | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | Оснащение муниципальных жилых домов, не являющиеся многоквартирными домами, в том числе муниципальные дома специализированного жилищного фонда подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов электроснабжения | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 962,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 155 962,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | Оснащение муниципальных помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домов, не являющихся многоквартирными, подлежащие оснащению индивидуальными (квартирными) приборами учета горячей воды | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 150,11 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 345 890,18 | 1 742 259,93 |  |  |
| 40 | Оснащение муниципальных помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домов, не являющихся многоквартирными, подлежащие оснащению индивидуальными (квартирными) приборами учета холодной воды | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 150,10 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 345 890,18 | 1 742 259,92 |  |  |
| 41 | Перевод объектов уличного освещения муниципальной собственности на энергосберегающие технологии (приобретение светодиодных светильников) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 153 868,30 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 583 537,50 | 3 570 330,80 |  |  |
| 42 | Оснащение муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания "Комплексный центр" приборами учета учета используемых энергетических ресурсов | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 820,80 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 337 820,80 | 0,00 |  |  |
| 43 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 525,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 178 525,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 685,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 780 685,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятия 2 этапа программы (2014-2016 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |  |
| Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство расходных складов нефтепродуктов в п.Енашимо | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 535 671,75 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 9 350 000,00 | 0,00 | 200 185 671,75 |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3/ сутки в гп Северо-Енисейский (получение разрешительной документации на ввод в эксплуатацию объекта и пусконаладочные работы) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 164,80 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 4 182 164,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Строительство участка сети тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-3, в том числе тепловых узлов УТ-1, УТ-2, УТ-3, УТ-4 на территории микрорайона «Тарасовский» в п. Тея (получение разрешительной документации на ввод в эксплуатацию) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 252,51 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 288 252,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Строительство участка надземных инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦПК №1 до тепловой камеры №133А по ул. Донского в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Строительство водозабора подземных вод в гп Северо-Енисейский (подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Строительство водозабора подземных вод в п.Тея (подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 298 678,41 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 799 878,41 | 5 498 800,00 |  |  |
| 7 | Строительство водозабора подземных вод в п. Новая Калами (подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 086 278,41 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 799 878,41 | 5 286 400,00 |  |  |
| Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-12 до ТК-32 по ул. Южная в гп Северо-Енисейский, L=648,5 м. | Бюджет Красноярского края | 4 259 925,73 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 140 074,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-3 до котельной по ул. Юбилейная в п.Новая Калами, L=280 м. | Бюджет Красноярского края | 2 223 094,21 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 316 905,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной №1 до ТК-6 в п.Тея, L=272 м. | Бюджет Красноярского края | 1 803 337,00 | 0,00 | 0,00 | 3 662 672,61 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 1 859 335,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения микрорайона «Тарасовский» в п.Тея, L=286 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 681 060,21 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 3 681 060,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Актуализация схемы водоснабжения в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 13 | Актуализация схемы водоотведения в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 933,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 49 933,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 14 | Актуализация схемы водоснабжения в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 15 | Актуализация схемы водоотведения в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 933,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 49 933,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 16 | Актуализация схемы теплоснабжения в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 17 | Актуализация схемы теплоснабжения в п. Новая Калами | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 18 | Актуализация схемы теплоснабжения в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 19 | Актуализация схемы теплоснабжения в п. Вангаш | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-12 до ввода в узел управления жилого дома №11 по ул.60 лет ВЛКСМ в гп Северо-Енисейский, L=280 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 2 835 000,00 | 0,00 | 3 155 186,79 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 320 186,79 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 3 908 689,00 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-6 до ТК-8 по ул.Набережная в гп Северо-Енисейский, L=74 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 1 940 250,00 | 0,00 | 1 987 423,94 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 47 173,94 | 0,00 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-81 до ТК-86 по ул.Советская в гп Северо-Енисейский, L=74 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 141 848,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 41 848,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-3 до котельной по ул.Юбилейная в п.Новая Калами, L=280 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 446 407,09 | 0,00 | 658 010,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 211 602,91 | 0,00 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения по ул.50 лет Октября в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 126 773,61 | 0,00 | 186 866,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 60 092,39 | 0,00 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения от жилого дома по ул. Школьная, д.42Б до коллектора в п.Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 239 710,18 | 0,00 | 353 336,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 113 625,82 | 0,00 |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ул.Первомайская до ул.Школьная, 1 в п.Тея, L=48 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 457,62 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 146 457,62 | 0,00 |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-142 до узла ввода в жилых домах по ул.40 лет Победы, 1Б, 7Б в гп Северо-Енисейский, L=48 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 637,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 405 637,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-124 до узла ввода в жилой дом по ул.Донского, 53 в гп Северо-Енисейский, L=44 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 751,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 350 751,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-153 до ТК-157 по ул.Капитана Тибекина в гп Северо-Енисейский, L=150 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512 087,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 512 087,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-157 до жилого дома №14 по ул.Капитана Тибекина в гп Северо-Енисейский, L=133 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 410,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 236 410,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной №1 до ТПС №1 в гп Северо-Енисейский, в части замены теплоизоляции, L=126,1 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 1 578 657,05 | 0,00 | 1 580 241,09 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 584,04 | 0,00 |  |  |
| 32 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от котельной до узла ввода здания школы в п.Брянка, L=178 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 481,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 688 481,00 |  |  |
| 33 | Капитальный ремонт прямоточного водогрейного котла КВГМ-15 станционного №3 котельной №1 по ул.Набережная в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 6 268 500,00 | 6 685 039,83 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района (софинансирование) | 0,00 | 0,00 | 416 539,83 |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт очистных сооружений микрорайона «Тарасовский» в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 096,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 840 560,00 | 719 536,00 |  |  |
| 35 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-9 до узла ввода в нежилое здание по ул.Октябрьская, 6 в п.Тея, L=288,95 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 612 987,95 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 612 987,95 |  |  |
| 36 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ТК-19 в п.Тея, L=268,24 м. | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 473,98 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 3 784 473,98 |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт кровли котельной в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |  |  |
| 38 | Восстановление ограждения территории на полигоне твердых бытовых отходов в гп Северо-Енисейский | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917 870,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 917 870,00 |  |  |
| 39 | Восстановление ограждения территории на полигоне твердых бытовых отходов в п. Тея | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 202,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 375 202,00 |  |  |
| 40 | Восстановление ограждения территории на полигоне твердых бытовых отходов в п. Новая Калами | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 997,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 337 997,00 |  |  |
| 41 | Восстановление ограждения территории на полигоне твердых бытовых отходов в п. Вангаш | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 043,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 310 043,00 |  |  |
| Мероприятия повышения энергетической эффективности в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Перевод объектов уличного освещения муниципальной собственности на энергосберегающие технологии: (приобретение светодиодных светильников) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 808 000,00 |  |  |
| Приобретение техники для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Приобретение автомобиля водовоз (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 598 000,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | Приобретение экскаватора-погрузчика (3ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 465 675,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 6 465 675,00 | 0,00 |  |  |
| 45 | Приобретение трактора тягового класса 2,0, (2ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 4 190 000,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | Приобретение бульдозера на гусеничном ходу (2ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 045,12 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 358 045,12 | 0,00 |  |  |
| 47 | Приобретение автомобиля мусоровоз (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 1 481 000,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | Приобретение погрузчика универсального (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 840 000,00 | 0,00 |  |  |
| 49 | Приобретение лесовозного автопоезда (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 335 000,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | Приобретение лесопогрузчика на шасси трелевочника (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |  |  |
| 51 | Приобретение крана стрелового автомобильного (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | Приобретение прицепа тракторного самосвального (2ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 572 000,00 | 0,00 |  |  |
| 53 | Приобретение трактора трелевочного (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 |  |  |
| 54 | Приобретение бульдозера (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 450,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 4 457 450,00 | 0,00 |  |  |
| 55 | Приобретение гусеничного снегоболотохода (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 3 595 000,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | Приобретение тягача седельного | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 417 599,93 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 3 417 599,93 |  |  |
| 57 | Приобретение полуприцепа-тяжеловоза | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 100,07 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 974 100,07 |  |  |
| 58 | Приобретение мусоровоза | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 406 820,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 3 406 820,00 |  |  |
| 59 | Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |  |  |
| 60 | Лесовозный автопоезд (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 571 055,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 3 571 055,00 |  |  |
| 61 | Машина гусеничная с технологическим оборудованием для погрузки леса (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |  |  |
| 62 | Автомобиль самосвал (2ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 550,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 5 548 550,00 |  |  |
| 63 | Прицеп тракторный самосвальный (2ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 500,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 902 500,00 |  |  |
| 64 | Полуприцеп бортовой (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 800,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 1 284 800,00 |  |  |
| 65 | Автомобиль с вахтовым модулем (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 900,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 2 429 900,00 |  |  |
| 66 | Стационарный бетоносмеситель (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 750,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 845 750,00 |  |  |
| 67 | Передвижной бетоносмеситель (1ед.) | Бюджет Красноярского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 500,00 |  |
|  |  | Бюджет Северо-Енисейского района | 0,00 | 0,00 | 198 500,00 |  |  |
| Мероприятия 3 этапа программы (2017-2020 годы) |  |  |  |  |  |  | Мероприятия 3 этапа программы (2017-2020 годы) |
|  |  |  | 2017-2020 годы |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводной сети для водоснабжения неблагоустроенного жилищного фонда по ул. Донского (верхняя), ул. Зеленая, ул. Карла Маркса, ул. Набережная в гп Северо-Енисейский | Внебюджетные источники Бюджет Северо-Енисейского района | 303 633 780,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство и монтаж комплектных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ типа КТПГ 630 с трансформатором 250 кВА в п.Тея (3 комплекта) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-104 до ТК-93А в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-154 до узла ввода в жилой дом по ул.Капитана Тибекина, 2 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-106 до детского сада №1 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-106 до спортзала школы №2 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-63 до узлов ввода здания по ул. Советская №1А в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения по ул. Капитана Тибекина от дома №2 до дома №8 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения по ул. 60 лет ВЛКСМ от дома №1 до дома №4 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения по ул. 60 лет ВЛКСМ от дома №2 до дома №10 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения по ул. 40 лет Победы от дома №7 до дома №9 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт участка сети водоотведения от школы №1 до общежития №11 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от магазина МП «УМТ» до дома культуры в п.Новая Калами |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от школы №6 до детского сада в п. Новая Калами |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-93 до ввода в жилой дом №2 по ул.Кутузова в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-51 до узла ввода в жилом доме по ул. Ленина, 66 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-150 до узла ввода в жилой дом по ул.Капитана Тибекина, 9а в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-117 до узла ввода в гостиницу «Северная» в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от ТК-2 до узла ввода в здание дома культуры в п.Новая Калами |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство полигона ТБО в п.Брянка |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт участка тепловых и водопроводных сетей от котельной №3 до ТК-146 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Продолжение строительства расходного склада нефтепродуктов п.Енашимо |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт участка тепловодоснабжения от ТК-86 до ввода в жилой дом ул. Гореликова, 8, гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт участка теплосети от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт теплосети ул. Северная, 1, п. Тея до водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт котла № 1 КВГМ-6,5 котельной в п.Тея |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт котла № 1 котельной № 3 в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство водозабора подземных вод в гп Северо-Енисейский |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство водозабора подземных вод в п.Тея |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство водозабора подземных вод в п.Новая Калами |  |  |  |  |  |  |