**Пояснительная записка**

**к сводному отчету о реализации муниципальных программ**

**Северо-Енисейского района за 2018 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации» *(в редакции постановлений администрации Северо-Енисейского района от 04.10.2013 № 482-п, от 14.10.2013 № 504-п, от 21.10.2013 №516-п,от 11.04.2014 № 123-п, от 24.04.2014 № 140-п, от 12.11.2014 № 546-п, от 11.06.2015 № 275-п, от 12.11.2015 № 672-п, от 11.01.2016 № 3-п, от 28.10.2016 № 727-п, от 28 .07.2017 № 303 –п, от 06.10.2017 № 382-п)*

На обеспечение выполнения программных мероприятий в 2018 году всего утверждено бюджетных ассигнований в размере **2 093 614,15** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **2 004 140,81** тыс. рублей или **95,73**% от общего объема финансирования, в том числе по муниципальным программам:

**1. «Развитие образования».**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **556 928,48** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **529 577,79** тыс. рублей или **95,09**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» - 35 330,29 тыс. рублей, профинансировано и освоено 35 244,39 тыс. рублей или 99,76% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Одаренные дети» - 1313,80 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 193,56 тыс. рублей или 90,85% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей» - 25 225,14 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 417,16 тыс. рублей или 93,05% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» - 439 985,36 тыс. рублей, профинансировано и освоено 416 259,75 тыс. рублей или 94,61% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 55 100,89 тыс. рублей, профинансировано и освоено 53 408,93 тыс. рублей или 96,93% от общего объема финансирования подпрограммы.

**2. «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **51 728,84** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **51 692,25** тыс. рублей или **99,93**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» - не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 4 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению» - 32 269,42 тыс. рублей, профинансировано и освоено 32 269,42 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 9 548,45 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 533,20 тыс. рублей или 99,84% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки населения района» - 8 568,82 тыс. рублей, профинансировано и освоено 8 547,47 тыс. рублей или 99,75% от общего объема финансирования подпрограммы.

отдельное мероприятие 2. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20» - 1 342,16 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 342,16 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы.

**3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 727 471,00** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **681 518,48** тыс. рублей или **93,68**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» – 231 005,11 тыс. рублей, профинансировано и освоено 208 076,74 тыс. рублей или 90,07% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Чистая вода Северо-Енисейского района» - 54 499,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 31 474,86 тыс. рублей или 57,75% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» – 441 966,89 тыс. рублей, профинансировано и освоено 441 966,89 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» – не реализуется с 2015 года.

**4. «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **26 537,65** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **26 068,47** тыс. рублей или **98,23**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 25 532,82 тыс. рублей, профинансировано и освоено 25 063,64 тыс. рублей или 98,16% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» - 1 004,83 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1004,83 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» - финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году не проводилось.

**5. «Развитие культуры»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 143 964,35** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **140 296,90** тыс. рублей или **97,45**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» - 31 095,61 тыс. рублей, профинансировано и освоено 29 231,16 тыс. рублей или 94,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества» - 65 398,41 тыс. рублей, профинансировано и освоено 64 702,87 тыс. рублей или 98,94% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»- 25 711,05тыс. рублей, профинансировано и освоено 25 236,17 тыс. рублей или 98,15% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 21 759,28 тыс. рублей, профинансировано и освоено 21 126,70 тыс. рублей или 97,09% от общего объема финансирования подпрограммы.

**6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 88 604,50** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **86 857,62** тыс. рублей или **98,03%** от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» - 56 573,29 тыс. рублей, профинансировано и освоено 55 443,09 тыс. рублей или 98,00% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе» - 10 253,60 тыс. рублей, профинансировано и освоено 9 846,50 тыс. рублей или 96,03% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе» - 6 397,74 тыс. рублей, профинансировано и освоено 6 397,74 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 4 «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни» - финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году не проводилось;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 15 379,86 тыс. рублей, профинансировано и освоено 15 170,28 тыс. рублей, или 98,64% от общего объема финансирования подпрограммы.

**7. «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 89 951,66** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **89 578,03** тыс. рублей или **99,58**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района» - 65 715,42 тыс. рублей, профинансировано и освоено 65 468,79 тыс. рублей или 99,62% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» - 1 376,06 тыс. рублей, профинансировано и освоено 1 249,07 тыс. рублей или 90,77% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» - 22 860,18 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 860,18 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы.

**8. «Развитие местного самоуправления»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **21 187,77** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **21 187,77** тыс. рублей или **100**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» - 20 472,90 тыс. рублей, профинансировано и освоено 20 472,90 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» - финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году не проводилось;

подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» - 714,87 тыс. рублей, профинансировано и освоено 714,87 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

**9. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 149 031,19** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **143 447,63** тыс. рублей или **96,25**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» - финансирование мероприятий подпрограммы в 2018 году не проводилось;

подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе»- не реализуется с 2015 года;

подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» - не реализуется с 2016 года;

подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» – 99 972,40 тыс. рублей, профинансировано и освоено 96 038,32 тыс. рублей или 96,06% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 5 «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» - 24 659,79 тыс. рублей, профинансировано и освоено 23 321,74 тыс. рублей или 94,57% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» - 4 486,33 тыс. рублей, профинансировано и освоено 4 450,42 тыс. рублей или 99,20% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» - 19 912,67 тыс. рублей, профинансировано и освоено 19 637,15 тыс. рублей или 98,62% от общего объема финансирования подпрограммы.

**10. «Управление муниципальными финансами»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **31 580,38** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **31 470,10** тыс. рублей или **99,65**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» - 5 655,31 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 655,31 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 25 925,07 тыс. рублей, профинансировано и освоено 25 814,79 тыс. рублей или 99,57% от общего объема финансирования подпрограммы.

**11. «Содействие развитию гражданского общества»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 21 814,78** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **21 312,30** тыс. рублей или **97,70**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам»- 21 814,78 тыс. рублей, профинансировано и освоено 21 312,30 тыс. рублей или 97,70% от общего объема финансирования подпрограммы.

**12. «Управление муниципальным имуществом»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **105 226,17** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **104 858,84** тыс. рублей или **99,65**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» - 67 473,88 тыс. рублей, профинансировано и освоено 67 337,33 тыс. рублей или 99,80% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 2 «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» - 377,98 тыс. рублей, профинансировано и освоено 377,98 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы;

подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» - 37 374,32 тыс. рублей, профинансировано и освоено 37 143,53 тыс. рублей или 99,38% от общего объема финансирования подпрограммы.

**13. «Благоустройство территории»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 73 740,74** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **70 428,02** тыс. рублей или **95,51**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Благоустройство территории района» - 46 388,75 тыс. рублей, профинансировано и освоено 43 572,00 тыс. рублей или 93,93% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 1 «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» - 4 246,05 тыс. рублей, профинансировано и освоено 3 756,05 тыс. рублей или 88,46% от общего объема финансирования подпрограммы;

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству» - 22 211,40 тыс. рублей, профинансировано и освоено 22 211,40 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 3 «Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» - 173,55 тыс. рублей, профинансировано и освоено 173,55 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования мероприятия;

мероприятие 4 «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» - 721,00 тыс. рублей, профинансировано и освоено 715,03 тыс. рублей или 99,17% от общего объема финансирования подпрограммы.

**14. «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»**

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год **– 5 846,63** тыс. рублей, за 2018 год профинансировано и освоено **5 846,64** тыс. рублей или **100**% от общего объема финансирования программы, в том числе по подпрограммам и мероприятиям:

подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» - 5 846,64 тыс. рублей, профинансировано и освоено 5 846,64 тыс. рублей или 100% от общего объема финансирования подпрограммы.

Заместитель главы

района по экономике,

анализу и прогнозированию О. Н. Овчар

Шокало Светлана Александровна

8 (39160)21078