

|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| «01» ноября 2017 г. | № 416 - п |
| гп. Северо-Енисейский |

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»**

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 №364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», руководствуясь статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию О. Н. Овчар.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству, руководитель

Финансового управления администрации

Северо-Енисейского района А. Э. Перепелица

Приложение

к постановлению администрации Северо-Енисейского

 от 01.11.2017 г. № 416-п

**Муниципальная программа** «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»

 (наименование)

1**.** Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки муниципальной программы  | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Статья 34 Устава Северо-Енисейского района;Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169-п «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды»;Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;Постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 №364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации»; Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район».  |
| 2 | Ответственныйисполнитель муниципальной программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района;Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района; МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| 4 | Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» |
| 5 | Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района  |
| 6 | Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика Северо-Енисейского района;обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района |
| 7 | Этапы и срокиреализации муниципальной программы | 2018-2022 годы1 этап: 2018-2019 годы2 этап: 2020-2021 годы3 этап 2022 годы |
| 8 | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы  | [Перечень](#Par410) целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы  |
| 9 | Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы | Общий объем финансирования — **5 846 635,00 рублей**, из них по годам:2018 год – 5 846 635,00 рублей;2019 год –0 ,00 рублей; 2020 год –0,00 рублей;2021 год –0,00 рублей;2022 год –0,00 рублей.Предполагаемые источники финансирования:1. Средства бюджета Северо-Енисейского района всего – **352 622,00** рублей, из них по годам:2018 год – 352 622,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;1. – 0,00 рублей.

2. Средства бюджета Красноярского края, всего - **5 327 600,00** из них по годам:2018 год - 5 327 600,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;1. – 0,00 рублей.

3. Средства внебюджетных источников финансирования, всего – **166 413,00** рублей, из них по годам:2018 год – 166 413,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;1. – 0,00 рублей.
 |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Северо-Енисейского района**

Северо-Енисейский район образован в 1932году.

В 1996 году на проведенном в районе референдуме была выбрана система организации местного самоуправления в виде единого муниципального образования. Упразднение сель (пос) советов, как самостоятельных муниципальных образований позволило, во-первых, сократить затраты на осуществление функций местного самоуправления на территории района, во-вторых, повысить управляемость в районе путем централизации районной власти.

В 2005 году статьей 17 Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ была предусмотрена возможность наделения Северо-Енисейского района статусом муниципального района без наделений поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского района статусом городского или сельского поселения.

В настоящее время в границах Северо-Енисейского района находится 11 населенных пунктов.

Площадь территории — 4730,3 тыс. га. Климат района резко-континентальный. В тёплый период (июнь-август) среднемесячная температура составляет +17,5°C. Осень начинается в начале сентября, снег выпадает в октябре-ноябре. В среднем в год выпадает 635 мм осадков.

Самыми крупными населенными пунктами района являются гп Северо-Енисейский с численностью населения на 01.01.2016 г. 8,767 тыс. жителей, п. Тея с численностью населения – 1,590 тыс. жителей.

По данным Красноярскстата на 01.01.2016 года численность постоянного населения составляет 12,248 тыс. жителей. Плотность населения является одной из низких в крае и составляет 0,23 чел./кв.км.

Численность постоянного населения Северо-Енисейского района на 01.01.2016 составляла 12 248 чел., в том числе по возрасту:

1539 чел. (12,6%) от 60 лет и старше;

2450 чел. (20,0%) от 50 до 59 лет;

2013 чел. (16,4%) от 40 до 49 лет;

2240 чел. (18,3%) от 30 до 39 лет;

1406 чел. (11,5%) от 20 до 29 лет;

593 чел. (4,8%) от 14 до 19 лет;

999 чел. (8,2%) от 7 до 13 лет;

1008 чел. (8,2%) от 0 до 6 лет.

В Северо-Енисейском районе разработана комплексная программа социально-экономического развития Северо-Енисейского района и утверждена решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.11.2011 № 419-28 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Северо-Енисейского района на период до 2020 года».

На территории района действует комплексной программы социально-экономического развития Северо-Енисейского района на период до 2020 года утвержденная Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.12.2011 № 419-28 «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития Северо-Енисейского района на период до 2020 года».

Утверждены генеральные планы населенных пунктов - гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Енашимо решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 19.12.2007 № 344-33 «Об утверждении генеральных планов р.п. Северо-Енисейского, р.п.Тея, п. Енашимо». Генеральный план сельского населенного пункта п.Новая Калами утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.08.2010 № 72-9 «Об утверждении генерального плана поселка Новая Калами» (в редакции решения от 12.05.2014 № 840-63). Генеральный план сельского населенного пункта п.Брянка утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2015 № 1002-75 «Об утверждении генерального плана поселка Брянка».

Правила землепользования: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.12.2012 № 605-44 «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района, включая территории населенных пунктов: городского поселка Северо-Енисейский, поселка Тея, поселка Новая Калами, поселка Енашимо, поселка Брянка, поселка Вангаш, поселка Новоерудинский, поселка Вельмо, деревни Куромба».

Правила благоустройства: утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

**Показатели оценки состояния сферы благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 569 |
| 2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 107 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень)  | ед. | 57 |
| кв.м. | 73320 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 31 |
| кв.м. | 108485 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 88 |
| кв.м | 181805 |
| % | 82 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. | 19 |
| кв.м | 16607 |
| % | 18  |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории)** |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 17 |
| кв.м | 47311,8 |
| площадь | ед/кв.м | 3/8807 |
| парк | ед/кв.м | 2/25117 |
| сквер | ед/кв.м | 46794,5 |
| набережная  | ед/кв.м | - |
| иные (детские игровые, спортивные площадки, аллея, автомобильная стоянка) | ед/кв.м | 8/6593,3 |
| 2. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 8 |
| кв.м | 15251,5 |
| % | 47 |
| площадь | ед/кв.м | 2/5200 |
| парк | ед/кв.м | 1/5402 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3692,5 |
| набережная  | ед/кв.м | - |
| иные | ед/кв.м | 3/957 |
| 3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 9 |
| кв.м | 32060,3 |
| % | 53 |
| площадь | ед/кв.м | 1/3607 |
| парк | ед/кв.м | 1/19715 |
| сквер | ед/кв.м | 2/3102 |
| набережная  | ед/кв.м | - |
| иные |  | 5/5636,3 |
| 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя  | кв.м | 0,006728 |
| 5. Иные показатели:озеленение;освещение;твердое покрытие дорог | кв.мед.кв.м | 37566,5778346,23 |

Действующие в настоящее время на территории Северо-Енисейского района парки и скверы нуждаются в улучшении архитектурного облика. Недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревающие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Ежегодно проводится двухмесячник по благоустройству территорий, до начала проведения двухмесячника, администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея и поселка Суворовский разрабатываются и утверждаются планы мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского поселка Северо-Енисейский и поселка Тея. При планировании работ по благоустройству учитываются предложения и пожелания граждан.

Для более эффективной реализации плана работ по благоустройству, территории поселков разбиты на участки, которые закреплены за организациями и учреждениями, находящимися в поселках. Это позволяет более качественно поддерживать санитарное состояние на закрепленных территориях и осуществлять контроль. В учреждениях и организациях проводятся «санитарные пятницы» по уборке территорий общего пользования. Комиссия по контролю за ходом двухмесячника проводит проверки санитарного состояния придомовых территорий, территорий организаций и учреждений. В отношении нарушителей правил благоустройства составляются протоколы об административных правонарушениях.

Четыре раза за летний период организуется проведение субботников, направленных на благоустройство территорий общего пользования, в которых жители поселков принимают активное участие. Совместно с бойцами летних трудовых отрядов старшеклассников и молодежью поселков проводятся акции «День памяти», «Посади дерево», «Нашим рекам чистые берега», «Лес Победы». Ежегодно на работы по благоустройству привлекаются неработающие граждане.

Для развития инициативы и творческих способностей граждан администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея организуются и проводятся конкурсы по благоустройству «Самая благоустроенная территория предприятия и офиса», «Самая благоустроенная территория учреждения социальной сферы», «Образцовая детская площадка», «Лучший двор частного сектора», «Лучший цветник/клумба», «Лучший балкон/лоджия», «Лучший двор многоквартирного дома, благоустроенный с активным участием жителей». Вопросы благоустройства территории решаются администрацией городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея и поселка Суворовский и в зимний период.

В 2016 году был организован и проведён смотр-конкурс «Новогодние фантазии», который позволил организовать население городского поселка Северо-Енисейский и администрацией поселка Тея и поселка Суворовский, а также трудовые коллективы предприятий и учреждений, и по новому подойти к решению вопросов благоустройства придомовых территорий, территорий общего пользования, детских учреждений, учреждений здравоохранения в зимний период, создавая безопасные горки, снежные фигуры и лабиринты.

Администрация Северо-Енисейского района ежегодно участвует в краевых конкурсах, в том числе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство».

В 2014 году Северо-Енисейский район участвовал в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство» и выиграл 2 гранта на сумму 1470,0 тыс. рублей.

Субсидия из краевого бюджета была направлена на реализацию 2 проектов по благоустройству:

- в п. Брянка реализован проект: обустройство памятного знака «Память крепче гранита» на сумму 1020,0 тыс. руб.

- в д. Куромба реализован проект: устройство детской игровой площадки «Ромашка» на сумму 450,0 тыс. руб.

В 2015 году реализация грантов Губернатора края «Жители – за чистоту и благоустройство» на территории Северо-Енисейского района не осуществлялась.

В 2016 году району выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 1200,0 тыс. руб., которая направлена на реализацию 2 проектов по благоустройству:

- в п. Тея реализован проект «Помним»: благоустройство и ремонт памятного знака в честь павших в годы Великой Отечественной войны на сумму 785,0 тыс. руб.

- в п. Новая Калами реализован проект «Из поколения в поколения»: благоустройство сквера, в рамках которого установлена памятная стела золотодобытчикам на сумму 490,0 тыс. руб.

Реализация данной программы позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов благоустройства территории Северо-Енисейского района и создать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан путем планомерного благоустройства общественных и дворовых территорий.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в Северо-Енисейском районе.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий Северо-Енисейского района.

Основные принципы формирования программ формирования комфортной городской (сельской) среды.

Принцип 1. Общественное участие. Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района утверждены постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №277-п. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование Программы на 2018-2022 годы для Северо-Енисейского района, населенные пункты с численностью более 1000 человек (гп Северо-Енисейский и п Тея). Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий в соответствии с Порядком, утверждаемым органом местного самоуправления. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает Глава Северо-Енисейского района. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории Северо-Енисейского района, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных территорий соответствующего функционального назначения.

**3. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

Цель Программы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.

Для достижения цели планируется решения следующих задач:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Северо-Енисейского района.

Мероприятие 1.1.

Применение правил благоустройства, утвержденных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства поселений, соответственно. В связи с тем, что населенные пункты на территории Северо-Енисейского района не наделены статусом городского или сельского поселения на основании Федерального конституционного закона от 14.10.2005 №6-ФКЗ, правила благоустройства территорий населенных пунктов района сформированы для всех населенных пунктов района единые.

Публичные слушания проведены по адресу гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 48, кабинет №15 в период с 22.02.2017 по 09.03.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 169 чел., что составляет 1,4% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Правила благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены на основании публичных слушаний, согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ внесены изменения в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 21.09.2017 №332-28 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района».

Публичные слушания проведены по адресу ул. Клубная, 1 в п. Тея и по адресу ул. Ленина, 48, кабинет №15 в гп Северо-Енисейский 15.08.2017 и 16.08.2017.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 68 чел., что составляет 0,6% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.1. планируется обеспечить формирование единого облика Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.2.

Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающие дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии Северо-Енисейского района утвержден решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 29.09.2015 №9-2 «О создании административной комиссии Северо-Енисейского района».

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 год показал следующее.

За 2014 год на рассмотрение административной комиссии поступило 52 протокола, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 44 протокола, рассмотрено 43 протокола, по которым 35 физических лиц привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 23,5 тыс. руб.;

по нарушению правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 8 протоколов, рассмотрено 8 протоколов, по которым 6 физических лиц привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 6,5 тыс. руб.

За 2015 год на рассмотрение административной комиссии поступило 148 материалов от полиции и 13 протоколов от членов административной комиссии, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 111 материалов, рассмотрено 76 материалов, по которым 68 физических лиц привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 65,5 тыс. руб.;

по нарушению правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 33 материала от полиции, 13 протоколов от членов административной комиссии, рассмотрено 10 материалов и 13 протоколов, по которым 22 физических лица привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 41,1 тыс. руб.

За 2016 год на рассмотрение административной комиссии поступил 91 материал от полиции и 22 протокола от членов административной комиссии, в том числе:

по совершению действий, нарушающих тишину и покой окружающих – 61 материал и 1 протокол, рассмотрено 43 материала и 1 протокол, по которым 39 физических лиц привлечено к административной ответственности.

Сумма наложенных штрафов составила 43,5 тыс. руб.;

по нарушению правил благоустройства городов и других населенных пунктов – 30 материалов от полиции и 21 протокол от членов административной комиссии, рассмотрено 20 материалов и 21 протокол, по которым 34 физических лица привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила 56,1 тыс. руб.

Мероприятие 1.3.

Применение лучших практик (проектов, дизайн - проектов) при благоустройстве дворов и общественных территорий.

Концепцию благоустройства для каждой территории в Северо-Енисейском районе необходимо создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На районном уровне по результатам конкурса будет формироваться база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно будет пользоваться.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.3. планируется обновление архитектурного облика общественных территорий Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 1.4.

Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон.

В целях реализации данного мероприятия предусмотрены 3 этапа комплексных проектов: 1 этап – 1 проект, 2 этап – 2 проекта, 3 этап – 3 проекта.

В соответствии с Программой по мероприятию 1.4. планируется повысить заинтересованность собственников земельных участков в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятия 1.5.

Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

В целях надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории Северо-Енисейского района ежегодно организовывать уборку мусора, освещения и озеленения общественных территорий.

 В соответствии с Программой по мероприятию 1.5. планируется повышение уровня благоустройства территорий гп Северо-Енисейский и п. Тея, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 администрацией Северо-Енисейского района разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации данной Программы: Состав общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и

1. Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №277-п «Об утверждении состава общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района и утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды на территории Северо-Енисейского района»;
2. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы Северо-Енисейского района (постановление администрации района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы Северо-Енисейского района»;
3. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы (постановление администрации района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы»;
4. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Северо-Енисейского района (постановление администрации Северо-Енисейского района от 19.07.2017 № 284 -п).

Утверждены графики проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов на территории гп Северо-Енисейский и график проведения инвентаризации общественных территорий, расположенных в границе населенных пунктов Северо-Енисейского района, гп Северо-Енисейский и п. Тея.

Мероприятие 2.1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством Красноярского края и постановлением администрации Северо-Енисейского района, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Фактическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 № 275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы Северо-Енисейского района».

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №275-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы Северо-Енисейского района».

Предложения об участии в Программе должны быть приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Органами местного самоуправления Северо-Енисейского района инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве рассматривается и согласовывается решением общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды Северо-Енисейского района.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств бюджета Северо-Енисейского района соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.1. планируется повысить уровень и качество благоустройства территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района и выполнение мероприятий 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,2.1.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.2.

Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фактического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Фактическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства, а также очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам, с учетом мнения граждан, определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в Порядке, установленном постановлением администрации Северо-Енисейского района от 12.07.2017 №276-п «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов Северо-Енисейского района, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.2. планируется повысить уровень и качества благоустройства общественных пространств и выполнение мероприятий 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.3.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению №8 к настоящей Программе.

В соответствии с Программой по мероприятию 2.3. планируется повысить уровень и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и выполнение мероприятий 2.3.1., 2.3.2., согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 2.4.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения планируется повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

По мероприятию 2.4.4. ремонт централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах Северо-Енисейского района производится в рамках тарифного регулирования производственной программы муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» утвержденной приказом Региональной Энергетической Комиссией Красноярского края от 20.10.2015 №171-в «Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (Северо-Енисейский район, г.п. Северо-Енисейский, ИНН 2434001177) и муниципальной программой утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 №515-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

В соответствии с Программой по мероприятию 2.4. планируется повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения и выполнение мероприятий 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 3.1.

Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

В целях реализации данного мероприятия необходимо ежеквартально проводить опрос граждан о выборе территории общего пользования, для выявления реальных потребностей различных групп населения.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.1. планируется выявить реальные потребности различных групп населения согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.2.

Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

В целях формирования концепции благоустройства территорий общего пользования, на основании общественного мнения планируется проведение заседания комиссии на основании проведенного обсуждения и оформление протокола.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.2. планируется сформировать концепцию благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.3.

Привлечение жителей: к посадке зеленых насаждений, уборке несанкционированных свалок и т.д.

В целях реализации мероприятия запланировано проведение субботников, не менее 2-х, ежегодно привлечение не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно.

В соответствии с Программой по мероприятию 3.3. планируется повысить заинтересованность граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

Мероприятие 3.4.

Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

В целях реализации данного мероприятия будут ежегодно формироваться и направляться заявки на участие в конкурсах, не 1 менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта (гп Северо-Енисейский, п. Тея).

В соответствии с Программой по мероприятию 3.4. планируется привлечь дополнительные финансовые средства для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения, согласно приложению №1 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий 2.1 и 2.2 муниципальной программы достигается реализацией подпрограммы 1.

Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы.

**4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих состояние сферы благоустройства**

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлены в приложении № 1 к паспорту Программы.

**5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям Программы**

В рамках программы реализуется одна подпрограмма, а именно:

Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района» (приложение № 1 к программе).

Система мероприятий подпрограммы 1 включает в себя мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 2 к подпрограмме 1.

**6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в Порядке установленном Правительством Красноярского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период и в пределах лимитов бюджета Северо-Енисейского района, предусмотренных в Решении Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»».

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы представлена в приложении № 3 к Программе.

**7. Ожидаемые результаты Программы**

Ожидаемые результаты программы:

повышение уровня благоустройства территории Северо-Енисейского района;

реализация не менее 7 проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов ежегодно.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | Годы реализации программы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | годы до конца реализации муниципальной программы |
| 2021 год | 2022 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель муниципальной программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Ед. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы», утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа  | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» | всего расходные обязательства по программе  | Х | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Формирование комфортной городской(сельской) среды Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы  | Х | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Северо-Енисейского района | 441 | Х | Х | Х | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
|  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской (сельской) среды Северо-Енисейского

района на 2018- 2022 годы», утвержденной

постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы**

**Северо-Енисейского района**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1 | Муниципальная программа  | **«**Формирование комфортной городской (сельской) среды» на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы | всего | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 |
| бюджет района | 352 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 622,00 |
| внебюджетные источники | 166 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 413,00 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Формирование комфортной городской (сельской) среды» на территории Северо-Енисейского района  | всего | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 5 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 |
| бюджет района | 352 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 622,00 |
| внебюджетные источники | 166 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 413,00 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы»

утвержденной постановлением администрации

 Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Подпрограмма 1**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района»  |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы  | Администрация Северо-Енисейского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территорииЗадача: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении №1 к настоящей подпрограмме 1 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый и плановый период | Общий объем финансирования: 5 846 635,00 рублей2018 год - 5 846 635,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год - 0,00 рублей;2022 год- 0,00 рублей.Предполагаемые источники финансирования1. Средства бюджета Северо-Енисейского района всего – **352 622,00** рублей, из них по годам:2018 год – 352 622,00 рублей;2019 год – 0 ,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;1. – 0,00 рублей;

2. Средства бюджета Красноярского края, всего - **5 327 600,00** из них по годам:2018 год - 5 327 600,00 рублей;2019 год – 0 ,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;1. – 0,00 рублей.

3. Средства внебюджетных источников финансирования, всего – **166 413,00** рублей, из них по годам:2018 год – 166 413,00 рублей;2019 год – 0 ,00 рублей; 2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублей. |

**2 . Мероприятия подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1.

**3. Механизм реализации подпрограммы 1**

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителями подпрограммных мероприятий являются Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района; отдел архитектуры и градостроительства; муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

**4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы**

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют Контрольно-счетная комиссия Северо-Енисейского района, администрация Северо-Енисейского района, Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района, иные органы в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

Приложение № 1

 к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской

(сельской) среды Северо-Енисейского района»

**Перечень и значения показателей результативности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |
|  | Задача подпрограммы: организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий |
| 1 | **Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов** | Дворовые территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | **Количество благоустроенных общественных территорий** | Общественные территории | Администрация Северо-Енисейского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района»

**Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов**

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы, (руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Цель подпрограммы: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Северо-Енисейского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |
|  | **Задача: Организация реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства общественных территорий** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 5 846 635,00 | 0,00 | 0,00 | 5 846 635,00 |  |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (далее – субсидия) | 441 | 0503 | 24100R5550 | 244 | 5 327 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 600,00 |  |
| Долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | 441 | 0503 | 24100L5550 | 244 | 352 622,00 | 0,00 | 0,00 | 352 622,00 |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов за счет внебюджетных источников | 441 | 0503 | 2210080404 | 244 | 166 143,00 | 0,00 | 0,00 | 166 143,00 |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 278 688,00 | 0,00 | 0,00 | 278 688,00 | Асфальтирование – 220 м 2, приобретение и устройство уличного освещения – 3 шт., приобретение и устройство скамеек – 3 шт., приобретение и устройство урн – 3 шт. |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Донского, 37,гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 303 429,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 429,00 | Асфальтирование – 1030 м 2, приобретение и устройство скамеек – 4 шт., приобретение и устройство урн – 4 шт. |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. 40 лет Победы, 2, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 205 393,00 | 0,00 | 0,00 | 205 393,00 | Асфальтирование – 190 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Портовая, 10,гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 411 525,00 | 0,00 | 0,00 | 411 525,00 | Асфальтирование – 260 м 2, приобретение и устройство скамеек – 2 шт., приобретение и устройство урн – 2 шт. |
| 1.5. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Советская, 4, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 185 041,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 041,00 | Асфальтирование – 1150 м 2, приобретение и устройство скамеек – 6 шт., приобретение и устройство урн – 6 шт. |
| 1.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Набережная, 2, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 1 638 488,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 488,00 | Асфальтирование – 1200 м 2, приобретение и устройство скамеек – 3 шт. |
| 1.7. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский | Администрация Северо-Енисейского района | х | х | х | х | 824 071,00 | 0,00 | 0,00 | 824 071,00 | Асфальтирование – 260 м 2. |

Приложение № 4

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на территории Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31.03.2017 №264-21 «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» по результатам публичных слушаний (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 21.09.2017 №332-28 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Северо-Енисейского района») | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района**  | 2018 | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержание объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:1 этап – 20%;2- этап – 30%;3- этап - 50% |
| 1.2. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства  | **Рябцев А. Н. – первый заместитель главы Северо-Енисейского района, председатель административной комиссии Северо-Енисейского района,** **Главы администраций населенных пунктов района****(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства1 этап – 20%;2 этап - 30%;3 этап - 50% |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района,****Главы администраций населенных пунктов района****(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Обновление архитектурного облика общественных территорий Северо-Енисейского района | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | **Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории Северо-Енисейского района | Комплексных проектов:1 этап – 1 проект;2- этап – 2 проекта;3- этап - 3 проекта. |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | **Главы администраций населенных пунктов района (Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территорий гп Северо-Енисейский и п. Тея |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.**  |  | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | **Служба по управлению многоквартирными домами Муниципального унитарного предприятия «Управления коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 к Программе  |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | **Владимирова И. С. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом** | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорийСеверо-Енисейского района | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | **Служба по управлению многоквартирными домами МУП «УККР»,****Главы** **администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 |  Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий Северо-Енисейского района | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями«Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства  | **Муравьева Т.В. – начальник отдела земельных отношений и природопользования** | 2018 | 2022 | Постановка земельных участков под многоквартирными домами на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам1 этап – 5 %;2- этап - 20%3- этап - 30%Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2.Благоустройство общественных территорий** | **Главы администраций населенных пунктов района****(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложении № 3 к Программе  |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | **Главы администраций населенных пунктов (Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.),****Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению№ 7 к Программе 1 этап – 20%;2- этап - 30%3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | **Главы администраций населенных пунктов района****(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.),****Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района** | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Благоустройство общественной территории | **Главы администраций населенных пунктов (Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.),****Пискунова Н.И. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор Северо-Енисейского района**  | 2018 | 2020 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| а) Ландшафтный парк «Радуга», расположенный по ул. Маяковского, 1 в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 5400,00 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010109:71.Планируемые работы:1. Ремонт решетчатого чугунного ограждения на кирпичных столбиках L= 278 пм.2. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки на месте разрушенных бетонных - 654,0 кв.м.;3. Восстановление бетонных лестниц – 2шт.;4. Устройство наружного освещения – 17 опор;5. Озеленение – 38 деревьев.  | **Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика - застройщика» Ходанов Д. А.** | 2018 | 2018 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| б) Сквер «Победы»,расположенный по ул. Ленина в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 2359,83 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010112:297.Планируемые работы:1. Отсыпка и планировка прилегающей территории - 906 куб.м.2. Ремонт чугунной решетчатой ограды на кирпичных столбиках и кирпичном цоколе - 131п.м.3. Устройство нового чугунного решетчатого ограждения на кирпичных столбиках и цоколе и бетонном ленточном фундаменте с калиткой и воротами - 140п.м.4. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки с бордюрами - 1091кв.м.5. Устройство наружного освещения территории - 12 опор.6. Установка скамеек для отдыха 22шт.;7. Установка урн для мусора -12шт.;8. Озеленение - 45 деревьев. |  | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| в) Сквер «Золотое ожерелье» по ул. Донского в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 1332,79 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010121:539.Планируемые работы:1. Устройство наружного освещения территории - 6 опор;2. Ремонт бетонных пешеходных дорожек. |  | 2018 | 2019 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| г) Аллея выпускников по ул. Ленина, 16А в гп Северо-Енисейский, площадь земельного участка 4264,33 кв.м., кадастровый номер 24:34:0010111:291.1. Устройство наружного освещения территории - 8 опор;2. Установка бетонных пешеходных дорожек.3. Замена металлического ограждения - 226 п.м. |  | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Северо-Енисейского района | Решение общественной комиссии об утверждении самой посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | **Комитет по управлению муниципальным имуществом, Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройстваобъектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению№ 8 к Программе  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | **Владимирова И. С. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом,****Глава** **Северо-Енисейского района** | 2018 | 2020 | Привлечение юридических лицам и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройстваиндивидуальных жилых домов и земельных участков |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 4. |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.),****Муравьева Т.В. –** **начальник отдела** **земельных** **отношений и природопользования** | 2018 | до 01.04.2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2020 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | Количество заключенных соглашений:1 этап – 30%;2- этап - 70% |
| * + 1. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах Северо-Енисейского района
 | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества жизни населения района  | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах района. |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Северо-Енисейского района муниципального образования** |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.), Козлова Е.В. – Директор МКУ «СЕМИС»** | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | ежеквартально |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2020 | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения | Решение общественной комиссии на основании проведенного обсуждения (протокол) |
| 3.3. Привлечение жителей:- к посадке зеленых насаждение;- уборке несанкционированных свалок и т.д. | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.),** **начальник отдела земельных отношений и природопользования Муравьева Т.В.** | 2018 | 2020 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территории Северо-Енисейского района | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | **Главы администраций населенных пунктов района** **(Тефанова Н. Ю., Каледина Т.П.)** | 2018 | 2020 | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки от каждого населенного пункта (гп Северо-Енисейский и п. Тея) |

Приложение № 5

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **гп Северо-Енисейский** |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | 592,90 | от 27.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 278 688,00 | 278 688,00 | 5 574,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 2 | 606,30 | от 04.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 205 393,00 | 205 393,00 | 4 108,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 3 | ул. Портовая, д. 10 | 428,80 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 411 525,00 | 411 525,00 | 8 230,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 4 | ул. Советская, д. 4 | 2 565,80 | от 29.09.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 185 041,00 | 1 185 041,00 | 23 701,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 5 | ул. Донского, д. 37 | 3 309,20 |  | 20.10.2017 | 1 303 429,00 | 1 303 429,00 | 26 069,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 6 | ул. Набережная, д. 2 | 4 788,30 | от 04.10.2017 №3 | 20.10.2017 | 1 638 488,00 | 1 209 771,00 | 24 195,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 7 | ул. Ленина, д. 66 | 737,60 | от 15.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 824 071,00 | 519 889,00 | 10 398,00 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 8 | ул. Донского, д. 48 | 1 071,50 | от 06.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 736 171,00 | 736 171,00 | 14 723,42 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 9 | ул. Гореликова, д. 3 | 722,10 | от 04.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 445 819,00 | 445 819,00 | 8 916,38 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 10 | ул. Донского, д. 22А | 3 248,30 | от 06.10.2017 №1 | 20.10.2017 | 1 060 053,00 | 1 060 053,00 | 21 201,06 | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта | Единственная ресурсоснабжающая и управляющая организация Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» |
| 11 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 441,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 12 | ул. 40 лет Победы, д. 1Б | 741,12 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 13 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1 111,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 14 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1 382,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 15 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 746,54 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 16 | ул. 40 лет Победы, д. 7Б | 740,81 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 17 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 746,54 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 18 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1 | 322,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 19 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | 381,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 20 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 3 | 338,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 21 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | 380,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 22 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5 | 340,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 23 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | 375,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 24 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7 | 340,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 25 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8 | 458,40 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 26 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 9 | 340,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 27 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 10 | 488,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 28 | ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 11 | 339,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 29 | ул. Гоголя, д. 18 | 927,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 30 | ул. Гоголя, д. 18/1 | 748,30 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 31 | ул. Гореликова, д. 4 | 648,24 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 32 | ул. Гореликова, д. 6 | 648,24 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 33 | ул. Гореликова, д. 10 | 430,36 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 34 | ул. Донского, д. 14А | 1 326,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 35 | ул. Донского, д. 16А | 3 282,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 36 | ул. Донского, д. 20Б | 731,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 37 | ул. Донского, д. 20В | 682,30 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 38 | ул. Донского, д. 27 | 349,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 39 | ул. Донского, д. 28А | 1233,40 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 40 | ул. Донского, д. 30А | 3 287,80 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 41 | ул. Донского, д. 32 | 1 349,50 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 42 | ул. Донского, д. 33А | 3 237,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 43 | ул. Донского, д. 34 | 1 297,80 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 44 | ул. Донского, д. 35А | 3 211,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 45 | ул. Донского, д. 36А | 3 279,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 46 | ул. Донского, д. 38 | 1 401,84 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 47 | ул. Донского, д. 39А | 3 214,40 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 48 | ул. Донского, д. 42 | 1 390,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 49 | ул. Донского, д. 45А | 3 247,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 50 | ул. Донского, д. 50А | 707 80 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 51 | ул. Донского, д. 51 | 577,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 52 | ул. Донского, д. 53 | 1 085,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 53 | ул. Донского, д. 55 | 583,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 54 | ул. Донского, д. 57 | 587,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 55 | ул. Донского, д. 61А | 758,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 56 | ул. капитана Тибекина, д. 1 | 944,77 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 57 | ул. капитана Тибекина, д. 2 | 717,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 58 | ул. капитана Тибекина, д. 3 | 678,40 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 59 | ул. капитана Тибекина, д. 3А | 746,54 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 60 | ул. капитана Тибекина, д. 4 | 746,58 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 61 | ул. капитана Тибекина, д. 5 | 746,58 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 62 | ул. капитана Тибекина, д. 6 | 745,58 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 63 | ул. капитана Тибекина, д. 7 | 746,54 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 64 | ул. капитана Тибекина, д. 8 | 746,78 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 65 | ул. капитана Тибекина, д. 9 | 746,58 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 66 | ул. капитана Тибекина, д. 10 | 1 372,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 67 | ул. капитана Тибекина, д. 11 | 727,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 68 | ул. капитана Тибекина, д. 14 | 666,81 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 69 | ул. капитана Тибекина, д. 14А | 741,12 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 70 | ул. Карла Маркса, д. 23 | 726,42 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 71 | ул. Карла Маркса, д. 25 | 951,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 72 | ул. Карла Маркса, д. 27А | 1 035,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 73 | ул. Кутузова, д. 2 | 744,95 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 74 | ул. Ленина, д. 3 | 661,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 75 | ул. Ленина, д. 4 | 500,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 76 | ул. Ленина, д. 6 | 353,76 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 77 | ул. Ленина, д. 8 | 492,28 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 78 | ул. Ленина, д. 21 | 1 330,55 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 79 | ул. Ленина, д. 23 | 1 579,08 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 80 | ул. Ленина, д. 25 | 1 597,24 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 81 | ул. Ленина, д. 42 | 2 628,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 82 | ул. Ленина, д. 64 | 919,12 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 83 | ул. Маяковского, д. 5 | 766,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 84 | ул. Набережная, д. 4 | 2 451,80 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 85 | ул. Портовая, ул. 5 | 390,30 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 86 | ул. Суворова, д. 2 | 4 248,66 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 87 | ул. Суворова, д. 4 | 3 657,62 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 88 | ул. Суворова, д. 6 | 3 318,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 89 | ул. Урицкого, д. 14 | 345,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 90 | ул. Фабричная, д. 5 | 470,88 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 91 | ул. Фабричная, д. 6 | 470,96 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 92 | ул. Фабричная, д. 7 | 717,70 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 93 | ул. Фабричная, д. 8А | 1 715,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 94 | ул. Южная, д. 2 | 760,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| **п. Тея** |
| 95 | ул. 50 лет Октября, д. 9 | 479,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 96 | ул. 50 лет Октября, д. 11 | 667,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 97 | ул. 50 лет Октября, д. 12Б | 1 264,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 98 | ул. 50 лет Октября, д. 12В | 1 257,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 99 | ул. Лесная, д. 2Б | 729,80 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 100 | ул. Октябрьская, д. 31А | 239,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 101 | ул. Первомайская, д.14А | 332,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 102 | ул. Северная, д. 10А | 334,00 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 103 | ул. Северная, д. 10Б | 325,10 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 104 | ул. Школьная, д. 1 | 490,90 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 105 | ул. Школьная, д. 1А | 614,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 106 | ул. Школьная, д. 1Б | 503,60 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 107 | ул. Школьная, д. 3А | 668,20 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |
| 108 | ул. Школьная, д. 21 | 684,50 |  |  |  |  |  | покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта |  |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Приложение № 6

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома | Планируемые виды работ по минимальному перечню | Сумма локально сметного расчета, в руб. | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, руб. |
| Наименование работ | Количество | Краевой бюджет, руб. | Районный бюджет, руб. (1%) | Средства заинтересованных лиц по минимальному перечню (2%), руб. |
| Всего средства всех собственников жилых помещений, руб. | в том числе: |
| Средства собственников жилых помещений, руб. | Средства районного бюджета за муниципальные жилые помещения, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Благоустройство по минимальному перечню работ** |
|  | **ИТОГО:** |  | **6 440,00** | **6 698 308,00** | **4 456 265,00** | **218 356,00** | **89 126,00** | **62 918,00** | **26 208,00** |
| 1 | ул. Донского, д. 49 | асфальт, м² | 220,00 | 278 688,00 | 259 459,00 | 13 656,00 | 5 573,00 | 929,00 | 4 644,00 |
| освещение, шт. | 3 |
| скамья, шт. | 3 |
| урна, шт. | 3 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д.2 | асфальт, м² | 190,00 | 205 393,00 | 191 221,00 | 10 064,00 | 4 108,00 | 1 284,00 | 2 824,00 |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 3 | ул. Портовая, д. 10 | асфальт, м² | 260,00 | 273 943,00 | 255 041,00 | 13 423,00 | 5 479,00 | 3 424,00 | 2 055,00 |
| скамья, шт. | 2 |
| урна, шт. | 2 |
| 4 | ул. Советская, д. 4 | асфальт, м² | 1 150,00 | 1 185 041,00 | 1 103 273,00 | 58 067,00 | 23 701,00 | 21 878,00 | 1 823,00 |
| скамья, шт. | 6 |
| урна, шт. | 6 |
| 5 | ул. Донского, д.37 | асфальт, м² | 1 030,00 | 1 048 375,00 | 976 037,00 | 51 370,00 | 20 968,00 | 12 231,00 | 8 737,00 |
| скамья, шт. | 4 |
| урна, шт. | 4 |
| 6 | ул. Набережная, д.2 | асфальт, м² | 1 200,00 | 1 209 771,00 | 1 126 297,00 | 59 279,00 | 24 195,00 | 20 621,00 | 3 574,00 |
| скамья, шт. | 5 |
| 7 | ул. Ленина, д.66 | асфальт, м² | 260,00 | 255 054,00 | 237 455,00 | 12 497,00 | 5 102,00 | 2 551,00 | 2 551,00 |
| **Дворовые проезды** |
|  | **ИТОГО:** |  | **670,00** | **657 471,00** | **598 361,00** | **59 110,00** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул. Портовая, д. 10 (проезд) | асфальт, м² | 140,00 | 137 582,00 | 125 200,00 | 12 382,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Донского, д. 37 (проезд) | асфальт, м² | 260,00 | 255 054, 00 | 232 099,00 | 22 955,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, д.66 (проезд) | асфальт, м² | 270,00 | 264 835,00 | 241 062,00 | 23 773,00 | 0 | 0 | 0 |
| **Благоустройство по дополнительному перечню работ** |
|  | **ИТОГО:** |  | **9** | **732 899,00** | **580 456,00** | **5 863,00** | **146 580,00** | **103 495,00** | **43 085,00** |
| 1 | ул. Набережная, д.2 | Мафы, шт., в том числе: карусель, качель-балансир, игровой комплекс, спортивный комплекс, уличный тренажер – 3шт. | 7 | 428 717,00 | 339 544,00 | 3 430,00 | 85 743,00 | 73 077,00 | 12 666,00 |
| 2 | ул. Ленина, д.66 | Мафы, шт, в том числе: карусель, качель-балансир, качель – диван, диван – 2шт., игровой комплекс, песочница, урна. | 8 | 304 182,00 | 240 912,00 | 2 433,00 | 60 837,00 | 30 418,00 | 30 419,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Адресный перечень общественных территорий Северо-Енисейского района, нуждающихся в благоустройстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования(муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |
| 1. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Маяковского, 1 | Ландшафтный парк «Радуга» | общественная территория | 24:34:0010109:71 | 5402,00 | 23 | 2 | 2 | 2 | Требуется ремонт |
| 2. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина | Сквер Победы | общественная территория | 24:34:0010112:297 | 2359,80 | 4 | 0 | 4 | 0 | Требуется ремонт |
| 3. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина | Аллея Выпускников | общественная территория | 24:34:0010111:291 | 4264,33 | 2 | 0 | 2 | 0 | Требуется ремонт |
| 4. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского | Сквер «Золотое ожерелье» | общественная территория | 24:34:0010121:539 | 1332,70 | 5 | 1 | 7 | 7 | Требуется ремонт |
| 5. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 14В | Детская игровая площадка | общественная территория | 24:34:0010124:404 | 600,00 | 1 | 1 | 1 | 7 | Требуется ремонт |
| 6. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 5 | Спортивная площадка | общественная территория |  | 367,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 7. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. 40 лет Победы, 5Б | Детская игровая площадка | общественная территория | 24:34:0010129:756 | 390,00 | 0 | 0 | 1 | 4 | Отсутствует |
| 8. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 32 | Спортивная площадка | общественная территория |  | 516,00 | 0 | 1 | 0 | 9 | Отсутствует |
| 9. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 14Б | Детская игровая площадка «Полет» | общественная территория | 24:34:0010131:547 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | Отсутствует |
| 10. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Донского, 51 | Детская игровая площадка | общественная территория | 24:34:0010122:519 | 287,00 | 2 | 0 | 2 | 3 | Отсутствует |
| 11. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Капитана Тибекина, 1 | Детская игровая площадка | общественная территория |  | 139,00 | 1 | 0 | 2 | 3 | Отсутствует |
| 12. | Северо-Енисейский район | городской поселок | гп Северо-Енисейский | ул. Ленина, 9Б | Площадь «Труда» | общественная территория | 24:34:0010112:329 | 4810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 13. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Октябрьская, 8Б | Школьный парк | общественная территория | 24:34:0020111:67 | 19715,00 | 1 | 1 | 2 | 1 | Отсутствует |
| 14. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Клубная | Сквер им. Е. Ф. Богинской | общественная территория | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020111:234 | 1102,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 15. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Северная, 3 | Сквер Ветеранов | общественная территория | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020117:60 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 16. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Октябрьская, 10 | Сквер имени А. М. Шевцова | общественная территория | 24:34:0020111:19 | 3607,00 | 0 | 0 | 2 | 0 | Отсутствует |
| 17. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Клубная | Сквер «Центральный» | общественная территория |  | 5277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |
| 18. | Северо-Енисейский район | поселок | п. Тея | ул. Первомайская, 21 | Сквер «Прибрежный» | общественная территория |  | 2519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует |

Приложение № 8

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Отчет**

 **об использовании субсидии бюджетом Северо-Енисейского района на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий, в **том** числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Благоустройство общественных пространств, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава Северо-Енисейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. М. Гайнутдинов

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству,

руководитель Финансового управления

администрации Северо-Енисейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Э. Перепелица

Приложение № 9

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Северо-Енисейского района по состоянию на 01.08.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Причина включения |
| наименование муниципального района (городского округа) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | Полный адрес местонахождения объекта | Кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дворовые территории многоквартирных домов, подлежащие благоустройству  |
| 1.1. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок  | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 1  | инициатива жителей24:34:0010129:59 |
| 1.2. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы,1Б  | инициатива жителей24:34:0010129:46 |
| 1.3. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 2  | инициатива жителей24:34:0010129:68 |
| 1.4. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, 40 лет Победы, 3  | инициатива жителей24:34:0010129:47 |
| 1.5. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 5  | инициатива жителей24:34:0010129:51 |
| 1.6. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 7  | инициатива жителей24:34:0010129:50 |
| 1.7. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 7Б  | инициатива жителей24:34:0010129:49 |
| 1.8. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 9  | инициатива жителей24:34:0010129:48 |
| 1.9. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 1  | инициатива жителей24:34:0010129:67 |
| 1.10. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 2  | инициатива жителей24:34:0010129:100 |
| 1.11. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 3  | инициатива жителей24:34:0010129:101 |
| 1.12. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 4  | инициатива жителей24:34:0010129:97 |
| 1.13. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 5  | инициатива жителей24:34:0010129:98 |
| 1.14. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 6  | инициатива жителей 24:34:0010129:95  |
| 1.15. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 7  | инициатива жителей24:34:0010129:102 |
| 1.16. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8  | инициатива жителей24:34:0010129:99 |
| 1.17. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 9  | 24:34:0010129:104 |
| 1.18. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10  | инициатива жителей24:34:0010129:96 |
| 1.19. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. 60 лет ВЛКСМ, 11  | инициатива жителей24:34:0010129:103 |
| 1.20. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя, 18 | инициатива жителей24:34:0010108:80 |
| 1.21. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гоголя, 18/1 | инициатива жителей24:34:0010108:80 |
| 1.22. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 3 | инициатива жителей24:34:0010105:47 |
| 1.23. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 4 | инициатива жителей24:34:0010103:21 |
| 1.24. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 6 | инициатива жителей24:34:0010103:17 |
| 1.25. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Гореликова, 10 | инициатива жителей24:34:0010103:20 |
| 1.26. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 14А | инициатива жителей24:34:0010124:47 |
| 1.27. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 16А | инициатива жителей24:34:0010124:44 |
| 1.28. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 20Б | инициатива жителей24:34:0010123:180 |
| 1.29. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 20В | инициатива жителей24:34:0010123:181 |
| 1.30. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 22А | инициатива жителей24:34:0010123:18 |
| 1.31. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27 | инициатива жителей24:34:0010125:55 |
| 1.32. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 28А | инициатива жителей24:34:0010123:257 |
| 1.33. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 30А | инициатива жителей24:34:0010123:22 |
| 1.34. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 32 | инициатива жителей24:34:0010121:428 |
| 1.35. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 33А | инициатива жителей24:34:0010125:466 |
| 1.36. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 34 | инициатива жителей24:34:0010121:78 |
| 1.37. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 35А | инициатива жителей24:34:0010125:78 |
| 1.38. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 36А | инициатива жителей24:34:0010121:47 |
| 1.39. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 37 | инициатива жителей24:34:0010125:346 |
| 1.40. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 38 | инициатива жителей24:34:0010121:3 |
| 1.41. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 39А | инициатива жителей24:34:0010125:345 |
| 1.42. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 42 | инициатива жителей24:34:0010121:1 |
| 1.43. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 45А | инициатива жителей24:34:0010125:80 |
| 1.44. | городской поселок  | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 48 | инициатива жителей24:34:0010121:21 |
| 1.45. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 49 | инициатива жителей24:34:0010125:598 |
| 1.46. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 50А | инициатива жителей24:34:0010121:2 |
| 1.47. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 51 | инициатива жителей24:34:0010122:365 |
| 1.48. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 53 | инициатива жителей24:34:0010122:74 |
| 1.49. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 55 | инициатива жителей24:34:0010122:72 |
| 1.50. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 57 | инициатива жителей24:34:0010122:364 |
| 1.51. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 61А | инициатива жителей24:34:0010122:337 |
| 1.52. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 1  | инициатива жителей24:34:0010131:32 |
| 1.53. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 2  | инициатива жителей24:34:0010131:34 |
| 1.54. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 3  | инициатива жителей24:34:0010131:42 |
| 1.55. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 3А  | инициатива жителей24:34:0010131:131 |
| 1.56. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 4  | инициатива жителей24:34:0010131:41 |
| 1.57. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 5  | инициатива жителей24:34:0010131:40 |
| 1.58. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 6  | инициатива жителей24:34:0010131:39 |
| 1.59. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 7  | инициатива жителей24:34:0010131:33 |
| 1.60. | городской поселок |  | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 8  | инициатива жителей24:34:0010131:35 |
| 1.61. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 9  | инициатива жителей24:34:0010131:37 |
| 1.62. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 10  | инициатива жителей24:34:0010131:38 |
| 1.63. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 11  | инициатива жителей24:34:0010131:31 |
| 1.64. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 14  | инициатива жителей24:34:0010131:36 |
| 1.65. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 14А  | инициатива жителей24:34:0010131:30 |
| 1.66. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 23 | инициатива жителей24:34:0010117:45 |
| 1.67. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 25 | инициатива жителей24:34:0010117:46 |
| 1.68. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 27А | инициатива жителей24:34:0010117:107 |
| 1.69. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Кутузова, 2 | инициатива жителей24:34:0010113:110 |
| 1.70. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 3 | инициатива жителей24:34:0010114:28 |
| 1.71. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 4 | инициатива жителей24:34:0010113:109 |
| 1.72. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 6 | инициатива жителей24:34:0010113:108 |
| 1.73. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 8 | инициатива жителей24:34:0010113:41 |
| 1.74. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 21 | инициатива жителей24:34:0010112:55 |
| 1.75. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23 | инициатива жителей24:34:0010112:62 |
| 1.76. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 25 | инициатива жителей24:34:0010112:30 |
| 1.77. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 42 | инициатива жителей24:34:0010109:366 |
| 1.78. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 64 | инициатива жителей 24:34:0010106:168 |
| 1.79. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 66 |
| 1.80. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 5 | инициатива жителей24:34:0010109:46 |
| 1.81. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 2 | инициатива жителей24:34:0010128:41 |
| 1.82. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 4 | инициатива жителей24:34:0010128:382 |
| 1.83. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Портовая, 5 | инициатива жителей24:34:0010102:17 |
| 1.84. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Портовая, 10 | инициатива жителей24:34:0010102:16 |
| 1.85. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Советская, 4 | инициатива жителей24:34:0010109:24 |
| 1.86. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 2 | инициатива жителей24:34:0010103:328 |
| 1.87. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 4  | инициатива жителей24:34:0010103:330 |
| 1.88. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, 6  | инициатива жителей24:34:0010103:329 |
| 1.89. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Урицкого, 14 | инициатива жителей24:34:0010109:39 |
| 1.90. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 5  | инициатива жителей24:34:0010112:11 |
| 1.91. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 6  | инициатива жителей24:34:0010112:12 |
| 1.92. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 7  | инициатива жителей24:34:0010112:35 |
| 1.93. | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Фабричная, 8А  | инициатива жителей24:34:0010112:117 |
| 1.94. | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края | городской поселок | гп Северо-Енисейский | 663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Южная, 2  | инициатива жителей24:34:0010112:35 |
| 1.95. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул. 50 лет Октября, 9 | инициатива жителей24:34:0020112:76 |
| 1.96. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 11 | инициатива жителей24:34:0020112:361 |
| 1.97. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 12Б | инициатива жителей24:34:0020112:358 |
| 1.98. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.50 лет Октября, 12В | инициатива жителей24:34:0020112:358 |
| 1.99. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Лесная, 2Б | инициатива жителей24:34:0020116:355 |
| 1.100. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Октябрьская, 31А | инициатива жителей24:34:0020112:81 |
| 1.101. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Первомайская, 14А | инициатива жителей24:34:0020111:34 |
| 1.102. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Северная, 10А  | инициатива жителей24:34:0020118:24 |
| 1.103. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Северная, 10Б  | инициатива жителей24:34:0020118:24 |
| 1.104. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1  | инициатива жителей24:34:0020111:65 |
| 1.105. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1А  | инициатива жителей24:34:0020111:65 |
| 1.106. | поселок | п. Тея | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 1Б  | инициатива жителей24:34:0020111:65 |
| 1.107. | поселок |  | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 3А  | инициатива жителей24:34:0020111:70 |
| 1.108. | поселок |  | 663293, Красноярский край, Северо-Енисейский район п.Тея, ул.Школьная, 21  | инициатива жителей24:34:0020112:359 |

**1. Общие сведения о территории благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

**2. Характеристика благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек  | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 10

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественных территорий,**

 **расположенных в границе населенных пунктов Северо-Енисейского района,**

**гп Северо-Енисейский и п. Тея по состоянию на 01.08.2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории | Дата проведения инвентаризации | Ответственное лицо за проведение инвентаризации | Местоположение объекта  | Характеристики благоустройства общественной территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | гп Северо-Енисейский |
| 1.1 | ул. Маяковского, 1 | Ландшафтный парк «Радуга» | 11.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010109:71 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 663282, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 1 | Площадь участка 5402,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 6000 чел.Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – нет.1. Элементы освещения – 2 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).2. Скамейки – 27 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).3. Урны для мусора – 23 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – 2 площадки (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения достаточное, количество кустарников – 2 ед., количество деревьев – 266 ед. (73 ед. лиственных, 193 ед. хвойных), в том числе:- старых деревьев – 20 ед. (12 ед. лиственных, 8 ед. хвойных); - посадок новых деревьев – 246 ед. (61 ед. лиственных, 185 ед. хвойных).11. Приспособления для маломобильных групп населения – все террасы парка соединены плавными пешеходными дорожками.12. Иное – фонтан «Ротонда». |
| 1.2 | ул. Ленина | Сквер «Победы» | 12.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010112:297Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Северо-Енисейский, ул. Ленина, площадь Победы (примыкает к юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 24:34:0010114:42);24:34:0010112:446Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Площадь участка 2359,8 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 6000 чел.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – 4 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).3. Урны для мусора – 4 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения достаточное, количество кустарников – 8 ед., количество деревьев – 79 ед. (52 ед. лиственных, 27 ед. хвойных), в том числе:- старых деревьев – 21 ед. (2 ед. лиственных, 19 ед. хвойных); - посадок новых деревьев – 58 ед. (50 ед. лиственных, 8 ед. хвойных); 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.3 | ул. Ленина, 16А | Аллея Выпускников | 13.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010111:291 663282, Российская Федерация край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 16А | Площадь участка 4264,3 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 3000 чел.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – 2 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).3. Урны для мусора – 2 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – имеются грунтовые тропинки, требуется устройство дорожек с твердым покрытием.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют .10. Озеленение территории – состояние удовлетворительное, количество элементов озеленения недостаточное, количество кустарников – 11 ед., количество деревьев – 159 ед. (67 ед. лиственных, 92 ед. хвойных), в том числе:- старых деревьев – 103 ед. (46 ед. лиственных, 57 ед. хвойных); - посадок новых деревьев – 56 ед. (21 ед. лиственных, 35 ед. хвойных);  11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.4 | ул. Донского | Сквер «Золотое ожерелье» | 14.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010121:539 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 36А (в 17 метрах на северо-восток от ориентира) | Площадь участка 1332,7 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).2. Скамейки – 7 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).3. Урны для мусора – 5 ед. (количество достаточное, состояние удовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.7. Детские игровые площадки – детская игровая площадка имеется, игровое оборудование – 7 ед.: игровой комплекс; песочница с навесом; качалка на пружине «Дельфин» - 2 ед.; горка; карусель; качели одинарные на жестком подвесе. Состояние игрового оборудования – удовлетворительное, количество – достаточное.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – имеется площадка для отдыха со столом и двумя скамьями, состояние – удовлетворительное.10. Озеленение территории – имеется. 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.5 | ул. Донского | детская игровая площадка | 17.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010124:404Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 14В | Площадь участка 600,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).2. Скамейки – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – имеется на расстоянии 61 м. в юго-западном направлении от входа на территорию площадки.6. Пешеходные дорожки – имеются, требуется ремонт.7. Детские игровые площадки – детская игровая площадка имеется, игровое оборудование – 7 ед.: игровой комплекс – 2 ед.; карусель; песочница; качели-балансир; качалка на пружине – 2 ед. Состояние игрового оборудования – неудовлетворительное, количество – достаточное.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует. 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.6 | ул. капитана Тибекина | спортивная площадка | 18.07.2017 | Ковалев А.С. | территория находится в 19 метрах в северо-восточном направлении от 12-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 5 | Площадь участка 367,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – отсутствуют.4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – футбольная коробка; баскетбольные кольца. Состояние спортивного оборудования – неудовлетворительное.10. Озеленение территории – отсутствует. 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.7 | ул. 40 лет Победы, 5Б | детская игровая площадка | 19.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010129:756 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет Победы, 5Б | Площадь участка 390,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 4 ед.: игровой комплекс; качели одинарные на жесткой подвеске, песочница «Грузовик»; качалка на пружине «Автомобиль». Состояние игрового оборудования – удовлетворительное, количество – достаточное.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует. 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.8 | ул. Донского | спортивная площадка | 20.07.2017 | Ковалев А.С. | территория находится в 22 м. в северо-восточном направлении от 30-квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 32 | Площадь участка 516,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).2. Скамейки – отсутствуют (количество недостаточное).3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – 9 ед: спортивный комплекс с лестницей и спиралью; рукоход с лавочками, рукоход, турник – 2 ед., бревна на цепи, спортивный комплекс с рукоходом, турником и лестницей., футбольные ворота с баскетбольными кольцами – 2 ед. Состояние игрового оборудования – неудовлетворительное, количество – достаточное.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует. 11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.9 | ул. капитана Тибекина, 14Б  | детская игровая площадка «Полет» | 21.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010131:547 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. капитана Тибекина, 14Б | Площадь участка 70,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории – 270 чел.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – отсутствуют (количество недостаточное).3. Урны для мусора – отсутствуют (количество недостаточное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 4 ед.: качели одинарные на жесткой подвеске – 2 ед.; песочница; качели-балансир.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.10 | ул. Донского, 51 | детская игровая площадка | 24.07.2017 | Ковалев А.С. | 24:34:0010122:519 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 51В | Площадь участка 287,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют (количество недостаточное).2. Скамейки – 2 ед. (количество достаточное, состояние хорошее).3. Урны для мусора – 2 ед. (количество достаточное, состояние хорошее).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 3 ед.: качели одинарные на гибкой подвеске, качалка на пружине «Гусь лапчатый», игровой комплекс. Техническое состояние – хорошее.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.11 | ул. капитана Тибекина, 1 | детская игровая площадка | 25.07.2017 | Ковалев А.С. | территория примыкает с северо-восточной стороны к 24-квартирному жилому дому, расположенному по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Капитана Тибекина, 1 | Площадь участка 139,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют.2. Скамейки – 2 ед. (количество достаточное, состояние неудовлетворительное).3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части - отсутствует проезжая часть.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 3 ед.: качели одинарные на жесткой подвеске; игровой комплекс с горкой, спиралью и лестницей; песочница. Техническое состояние – неудовлетворительное.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 1.12 | ул. Ленина, 9Б | площадь Труда |  | Ковалев А.С. | 24:34:0010112:329 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 9Б | Площадь участка 4810,0 кв.м. |
| 2 | п. Тея |
| 2.1 | ул. Октябрьская, 8Б | школьный парк | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | 24:34:0020111:67 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом №13. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп Тея, ул. Школьная | Площадь участка 19715,0 кв.м.Назначение – территория массового отдыха.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – 1 ед., (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).2. Скамейки – 2 ед. (количество недостаточное, состояние хорошее).3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние неудовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки, игровое оборудование – 1 ед.: игровой комплекс. Техническое состояние – хорошее, количество – недостаточное.8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – 3 ед. – спортивный комплекс. Техническое состояние – хорошее, количество – недостаточное9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – 1 ед. / 5 кв.м. Количество достаточное, состояние хорошее.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.2 | ул. Клубная | сквер имени Е.Ф. Богинской | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020111:234 | Площадь участка 1102,0 кв.м.Назначение – территория отдыха населения.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют.2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – 1 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не требует ремонта.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории - 1 ед. / 5 кв.м. Количество недостаточное, состояние хорошее.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.3 | ул. Северная, 3 | сквер Ветеранов | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | находится рядом с земельным участком с кадастровым номером 24:34:0020117:60 | Площадь участка 2000,0 кв.м.Назначение – территория отдыха населения.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют.2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – отсутствуют.4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории - 1 ед. / 10 кв.м. Количество недостаточное, состояние неудовлетворительное.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.4 | ул. Октябрьская,10 | сквер имени А.М. Шевцова | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | 24:34:0020111:19 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом культуры. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Северо-Енисейский район, рп. Тея, ул. Октябрьская, 10 | Площадь участка 3607,0 кв.м.Назначение – территория массового отдыха населения.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют.2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – 2 ед. (количество недостаточное, состояние удовлетворительное).4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – требует ремонта.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки, спортивное оборудование – имеется, состояние удовлетворительное.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории - 1 ед. / 5 кв.м. Количество достаточное, состояние хорошее.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.5 | ул. Клубная | сквер | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | территория примыкает с западной стороны к зданию по ул. Клубная, 1 | Площадь участка 5277,0 кв.м.Назначение – территория массового отдыха населения.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – имеются, состояние – удовлетворительное.2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – отсутствуют.4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – не требует ремонта.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории - количество недостаточное, состояние неудовлетворительное.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |
| 2.6 | ул. Первомайская, 21 | сквер Прибрежный | 25.07.2017 | Каледина Т.П. | территория расположена в 11 метрах на север от здания по ул. Первомайская, 21 | Площадь участка 2519,0 кв.м.Оценка уровня благоустроенности – территория не благоустроена.1. Элементы освещения – отсутствуют.2. Скамейки – отсутствуют.3. Урны для мусора – отсутствуют.4. Состояние дорожного покрытия проезжей части – отсутствует дорожное покрытие.5. Оборудованная контейнерная площадка – отсутствует.6. Пешеходные дорожки – отсутствуют.7. Детские игровые площадки – отсутствуют.8. Спортивные площадки – отсутствуют.9. Площадки для отдыха – отсутствуют.10. Озеленение территории – отсутствует.11. Приспособления для маломобильных групп населения – отсутствуют. |

Приложение № 11

 к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Северо-Енисейского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Таежная, 4Б | гп Северо-Енисейский, ул. Таежная, 4Б | Магазин  | собственность | 24:34:0010105:55 | 60,00 | да | да | нет | нет | да | 243400173798 |
| 1.2 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010107:131 | 305,00 | да | да | нет | нет | да | 2465238602 |
| 1.3 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010107:132 | 180,00 | да | да | нет | нет | да | 2465238602 |
| 1.4 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23А | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 23А | Магазин | собственность | 24:34:0010112:28 | 387,00 | да | да | да | нет | да | 2434500507 |
| 1.5 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 5Г/1, 5Г/2 | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 5Г/1, 5Г/2 | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010114:130 | 3800,00 | да | да | нет | нет | да | 2434002011 |
| 1.6 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Механическая, 9 | гп Северо-Енисейский, ул. Механическая, 9 | Нежилое здание | собственность | 24:34:0010126:20 | 1200,00 | да | да | нет | нет | нет | 2434001473 |
| 1.7 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27А | гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 27А | Магазин  | собственность | 24:34:0010125:68 | 135,00 | нет | да | нет | нет | нет | 243400023190 |
| 1.8 | Муниципальное образование Северо-Енисейский район Красноярского края, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 1/1 | гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 1/1 | Магазин  | собственность | 24:34:0010114:29 | 100,00 | да | да | нет | нет | нет | 243400012737 |

Приложение № 12

к муниципальной программе

 «Формирование комфортной городской (сельской) среды

Северо-Енисейского района на 2018- 2022 годы»,

 утвержденной постановлением администрации

Северо-Енисейского района

от 01.11.2017 г. № 416-п

**Паспорт дворовой территории**

**индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения Северо-Енисейского района**

|  |
| --- |
| Общие сведения о территории благоустройства |
| Наименование муниципального образования(муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)\* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
|
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |

|  |
| --- |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

|  |
| --- |
| Сведения о дворовой территории |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначениезданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

|  |
| --- |
| Характеристики благоустройства |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет\_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

*\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*