**Информация**

**по реализации национального проекта**

**«Жилье и городская среда»**

 **на территории Северо-Енисейского района**

**за 2022 год**

**Общие сведения**

С целью реализации национального проекта «Жилье и городская среда» распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.01.2019 №95-р «О назначении ответственных за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района» **назначены ответственные за реализацию национальных проектов на территории Северо-Енисейского района** по направлениям, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрена по следующим направлениям:**

1. Жилье.
2. Формирование комфортной городской среды на территории Северо-Енисейского района.
3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**За 2022 год по реализации региональных проектов проведена следующая работа.**

**1. Реализация регионального проекта «Жилье»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2022 год**

**Региональный проект Красноярского края «Жилье».**

* **Цель:** Увеличение объема жилищного строительства в Красноярском крае на 56 000 кв. м. в 2019 году.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Перепелица](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района.
* **Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района.

**В 2022 году в рамках реализации проекта «Жилье» выполнены следующие мероприятия:**

1) по обеспечению увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, в том числе экономического класса и обеспечению территорий населенных пунктов района документацией по планировке территорий;

2) по улучшению жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы и молодых семей Северо-Енисейского района;

3) по созданию комфортных жилищных условий для граждан района;

4) по реализации мероприятий в области градостроительной деятельности с целью создания условий устойчивого развития жилищного строительства на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района, рационального и эффективного использования территории Северо-Енисейского района.

**В рамках подпрограммы «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»** за 2022 год муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выполнены следующие мероприятия на сумму **338,84 млн. руб.**, в том числе:

строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский» - **59,47 млн. руб**.;

строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский» - **79,70 млн. руб**.;

строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» - **199,67 млн. руб**.;

За 2022 год выполнены работы по подготовке проектной документации на строительство 3-х многоквартирных жилых домов на общую сумму **15,73 млн. руб**., в том числе:

подготовлена проектная документация с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка – **2,15 млн. руб**.;

подготовлена проектная документация с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п Тея – **5,61 млн. руб**.

В 2022 году **в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» выделено 5 442 861,60 рублей (5 семей), в том числе:

средства Федерального бюджета – 1 114 010,36 рублей;

средства бюджета Красноярского края – 2 373 718,06 рублей;

средства бюджета Северо-Енисейского района – 1 955 133,18 рублей;

**За 2022 год 5 молодых семей**, получили свидетельство и **реализовали свое право на улучшение жилищных условий.**

**2. Реализация регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2022 год**

**Региональный проект Красноярского края «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края».**

* **Цель:** Повышение индекса качества городской среды Красноярского края на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в 2 раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития среды, до 30%.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района** Овчар Ольга Николаевна – заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации муниципального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.
* **Ответственное лицо за реализацию регионального проекта на территории Северо-Енисейского района:** Черепина Ирина Владимировна– главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.

Реализация регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** направлена **на создания наиболее благоприятных и комфортных условий** **жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района.**

**В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в Северо-Енисейском районе реализуется муниципальная программа** «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2024 годы» утвержденная постановлением администрации Северо-Енисейского района от 01.07.2017 №416-п.

В рамках реализации данной муниципальной программы в период с 2018 по 2020 года на территории Северо-Енисейского района **благоустроены 16 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:**

**10** дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному перечню видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Гореликова, д. 3, ул. Донского, д. 49, ул. Донского, д. 37, ул. Советская, д. 4, ул. 40 лет Победы, д. 2; ул. Портовая, д.10, ул. Донского, д. 48 ул. Портовая, д. 5, ул. Ленина, д.64, ул. Суворова, д. 2);

**6** дворовые территории многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский: ул. Набережная, д. 2, ул. Ленина, д. 66, ул. Донского, д. 22А, ул. Ленина, д. 4 и ул. Ленина, д.8 ул. Ленина, д. 25).

**Общий объем финансирования за 3 года составил 17 129 833,20 рублей, в том числе:**

Средства Федерального бюджета – 6 290 581,89 рублей;

Средства бюджета Красноярского края – 9 187 618,11 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 1 223 957,95 рублей;

Средства собственником жилых помещений – 427 675,25 рублей.

За 2018-2020 года были выполнены следующие работы:

* заасфальтировано **9 650 м²** дворовых территорий и дворовых проездов **2 136 м²** возле 16 **многоквартирных домов;**
* установлены **45** скамейки и **42** урн для мусора, а также оборудованы **малыми архитектурными формами** **2 детские игровые площадки и 2 детская спортивная площадка.**

За 2022 года на территории Северо-Енисейского района, в рамках реализации **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:**

**2 дворовых территорий** многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ (в гп Северо-Енисейский, по ул. Ленина, д. 3, ул. Донского, д. 32).

Общий объем финансирования составляет **4 338 738,50 рублей**, в том числе:

Средства бюджета Красноярского края – 3 500 000,00 рублей;

Средства бюджета Северо-Енисейского района – 797 357,42 рублей;

Средства собственников жилых помещений – 41 381,08 рублей.

За 2022 год были выполнены следующие работы:

* установлены 4 светильника на фасадах 2**-х** **многоквартирных домов;**
* установлены 5 скамеек и 6 урн;
* заасфальтировано дворовых территорий 890,00 кв.м. и 538,90 кв.м. дворовых проездов;
* установлено песочница с навесом и крышкой, карусель и качели-балансир;
* заасфальтирована пешеходная дорожка.

В 2022 году выполнены работы по благоустройству 2-х **дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках** **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в полном объеме.**

**3. Реализация регионального проекта**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**на территории Северо-Енисейского района**

**за 2022 год**

**Региональный проект Красноярского края «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».**

* **Цель:** Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 314,11 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 17,44 тыс. чел.
* **Срок реализации проекта:** 01.01.2019 – 31.12.2024.
* **Куратор реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – [Перепелица](http://www.krskstate.ru/government/sostav/0/doc/533) Анжелика Эдуардовна – первый заместитель главы района и Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.
* **Руководитель реализации проекта на территории Северо-Енисейского района** – Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района и Луночкин Андрей Владимирович – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования.

**• Ответственное лицо за реализацию проекта на территории Северо-Енисейского района:** Пискунова Надежда Ивановна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района, главный архитектор района.

**За 2022 год в рамках реализации проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выполнены следующие задачи:**

1) по расселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района;

2) по приведению технического состояния муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории района в соответствие с санитарными и пожарно-техническими нормами.

В рамках **подпрограммы «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»** муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района», **в 2022 году** завершены капитальные ремонты муниципальных жилых помещений **на сумму 25,80 млн. руб., а именно:**

**1. Капитальный ремонт 0,16 тыс. кв.м. общего имущества жилого дома на сумму 0,81 млн. руб.**, в 4-квартирном жилом доме в п. Вангаш по ул. Центральная, 25, (S=160,8 м2) – на сумму 0,81 млн. руб.

**2. Капитальный ремонт 17 муниципальных квартир площадью 1,06 тыс. кв. м. на сумму 24,99 млн. руб., в том числе:**

1) квартиры №2, №3 в 3-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Автомобильная, 4 (S=81,2 м2) на сумму 5,04 млн. руб.;

2) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Белинского, 4 (S=55,3 м2) на сумму 2,31 млн. руб.;

3) квартиры №6 в 21-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Ленина, 64 (S=46,4 м2) на сумму 0,38 млн. руб.;

4) квартиры №17 в 22-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Донского, 53 (S=32,9 м2) на сумму 0,89 млн. руб.;

5) квартиры №5 в 60-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Суворова, 6 (S=31,5 м2) на сумму 0,14 млн. руб.;

6) квартиры №6 в 8-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Урицкого, 14 (S=46,6 м2) на сумму 1,18 млн. руб.;

7) квартиры №3 в 8-квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Портовая, 5 (S=48,7 м2) на сумму 1,42 млн. руб.;

8) квартиры №1, №2 в 3-х квартирном жилом доме в гп Северо-Енисейский по ул. Автомобильная, 3 (S=60,6 м2) на сумму 1,66 млн. руб.;

1. квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Новая, 18 (S=56,4 м2) на сумму 2,77 млн. руб.;

10) квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Северная, 11 (S=48,2 м2) на сумму 2,35 млн. руб.;

* + 1. квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Тея по ул. Дражная, 11 (S=43,7 м2) на сумму 2,00 млн. руб.;
		2. квартиры №1,№2,№3 в 4-квартирном жилом доме в п. Новая Калами по ул. Нагорная, 9Б (S=141,0 м2) на сумму 0,58 млн. руб.;
		3. квартиры №2,№3 в 4-квартирном жилом доме в п. Новая Калами по ул. Нагорная, 9А (S=94,1 м2) на сумму 0,42 млн. руб.;
		4. квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Школьная, 23 (S=59,4 м2) на сумму 1,65 млн. руб.;
		5. квартиры №2 в 2-квартирном жилом доме в п. Брянка по ул. Школьная, 32 (S=40,9 м2) на сумму 1,46 млн. руб.;
		6. квартиры №1 в 2-квартирном жилом доме в п. Вельмо по ул. Лесная, 10 (S=99,9 м2) на сумму 0,74 млн. руб.

**Исполнители:**

**Овчар Ольга Николаевна - заместитель главы района по экономике, анализу и прогнозированию.**

**Черепина Ирина Владимировна – главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования.**