

|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
| «17» ноября 2022 г. | № 500-п |
| гп Северо-Енисейский | |

**Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе»** *(актуальная редакция, с учетом изменений внесенных постановлением администрации Северо-Енисейского района от 27.04.2023 № 159-п); (актуальная редакция, с учетом изменений внесенных постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2023 № 520-п)*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=8724E301D71876074B59687B8BAA9804EE6BC1600E585C3185EE26B8E35F733C9BA20DD8E5C4FD98s1H1L)ом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь [статьей 34](consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E) Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по экономике, анализу и прогнозированию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru).

Глава Северо-Енисейского района А.Н. Рябцев

Приложение

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 17.11.2022 № 500-п

*(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района*

*от 27.04.2023 № 159-п);*

*(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района*

*от 29.11.2023 № 520-п)*

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Северо-Енисейском районе»

1. Паспорт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе (далее – программа) |
| 2 | Исполнитель программы | Администрация Северо-Енисейского района |
| 3 | Соисполнители программы | 1. Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района  2. Управление образования администрации Северо-Енисейского района |
| 4 | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий программы | 1. Администрация Северо-Енисейского района  2. Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района  3. Управление образования администрации Северо-Енисейского района, руководитель |
| 5 | Цель программы | Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе |
| 6 | Задачи программы | 1. Снижение потребления тепло-энергетических ресурсов (ТЭР)  2. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению |
| 7 | Целевые показатели программы | Изложены в приложении № 1 к программе |
| 8 | Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | 1. Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения  2. Оснащение приборами учета расхода энергетических ресурсов  3. Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов  4. Использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности |
| 9 | Сроки реализации программы  *(строка в новой редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2023 № 520-п)* | 2024-2026 годы |
| 10 | Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое обеспечение программы предусмотрено в комплексном взаимоувязывании реализации мероприятий муниципальных программ:  1) «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;  2) «Развитие культуры»;  3) «Развитие образования» |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации программы

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте в 2021 году составило 88,06 тыс. т.у.т.

На территории района находятся 4 скважины и 1 поверхностный водозабор, которые снабжают водой потребителей муниципального сектора и население. Общая протяженность сетей водопровода в Северо-Енисейском районе составляет 37,76 км. Износ трубопроводов и оборудования скважин составляет около 70 %.

Состояние теплового хозяйства района оценивается как удовлетворительное. На территории Северо-Енисейского района действует 7 котельных, которые работают на жидком топливе (нефть). По мере необходимости проводится замена котлов и оборудования котельных на более энергоэффективное. Суммарная установленная мощность котельных в Северо-Енисейском районе составляет 104,54 Гкал/час.

Полномочия по эксплуатации электрических сетей переданы на правах аренды в филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

В социальной сфере Северо-Енисейского района насчитываются 35 муниципальных учреждений.

Ежегодное потребление электроэнергии составляет свыше 100 тыс. кВт.ч, тепловой энергии – 11 тыс. Гкал, водопотребление – выше 26 тыс. куб. м.

Всего муниципальными учреждениями социальной сферы и органами местного самоуправления в год расходуется около 1,9 тыс. т.у.т.

Затраты муниципальных учреждений на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2021 году снизились по сравнению с 2020 годом на 2%.

За последние годы в Северо-Енисейском районе были достигнуты определенные результаты в области энергосбережения:

- ежегодно устанавливается лимит потребления воды, тепловой и электрической энергии для бюджетных учреждений;

- продолжается оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений, многоквартирных домов и населения.

- проводятся капитальные ремонты объектов ЖКХ, муниципального имущества и многоквартирных домов;

- проведена замена приборов освещения в бюджетных учреждениях и дорожно-уличном секторе на энергосберегающее;

- установлены индивидуальные тепловые пункты в 20 многоквартирных домах и двух бюджетных учреждениях.

Основанием для разработки программы являются:

- Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=8724E301D71876074B59687B8BAA9804EE6BC1600E585C3185EE26B8E35F733C9BA20DD8E5C4FD98s1H1L) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Расчет значений показателей энергоэффективности производится в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Целевой уровень снижения суммарного объёма потребления энергетических ресурсов для муниципальных учреждений утвержден Распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 08.06.2023 № 1213-р (в редакции распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 27.06.2023 № 1328-р) *(в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2023 № 520-п)*.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, повышение эффективности использования энергоресурсов, позволит добиться экономии как топливно-энергетических, так и финансовых ресурсов. В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Северо-Енисейского района.

3. Цели и задачи

Основными целями реализации программы являются формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе.

Для достижения поставленной цели органами местного самоуправления решаются следующие задачи:

1) повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению;

2) снижение потребления тепло-энергетических ресурсов (ТЭР).

Для этого используются энергосберегающие технологии при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

При согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства вводится в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечивается их соблюдение.

Проводится учет объема потребляемых энергетических ресурсов. Для этого уже оснащены приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, проводится установка приборов учета у других потребителей. Осуществляется планомерный переход на расчеты между получателями и поставщиками коммунальных ресурсов по показаниям приборов учета.

4. Целевые показатели реализации программы

Для оценки результативности реализации программы разработаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности Северо-Енисейского района, согласно приложению № 1 к программе.

5. Мероприятия программы

Программа включает следующие основные мероприятия:

1) осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета;

2) выполнение предприятием ЖКХ мероприятий по эффективному потреблению ТЭР, снижению удельных расходов потребления ТЭР;

3) выполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) объектов, внедрению эффективных энергетических решений;

4) выполнение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями мероприятий по энергосбережению.

Подробный перечень мероприятий программы изложен в Приложении № 2 к настоящей программе.

6. Механизм реализации программы

Заказчиком программы является администрация Северо–Енисейского района.

Достижение цели и решение задач программы осуществляется на основе проведения основных мероприятий.

Реализация программы осуществляется комплексным взаимоувязыванием финансирования и реализации мероприятий, предусмотренных в рамках следующих муниципальных программ:

1) «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

2) «Развитие культуры»;

3) «Развитие образования».

7. Риски и меры по управлению рисками

Реализация программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение результатов, к ним относятся:

1) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=061C330191D2785B0633AACADE31358CDF43AA7DC44B87B5FB78F813AC1Bq0M) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов, проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

3) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации мероприятий программы и оценки ее эффективности.

8. Конечные результаты и оценка эффективности

По итогам реализации программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

1) обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

2) снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов;

3) оснащение приборами учета расхода энергетических ресурсов;

4) использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности.

Эффективность реализации программы определяется по каждому году ее реализации. Обязательным условием оценки эффективности реализации является выполнение запланированных целевых показателей (индикаторов) в установленные сроки.

9. Управление программой и контроль за исполнением

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Северо-Енисейского района.

Итоги реализации Программы формируются на основании комплексных результатов реализации взаимоувязанных муниципальных программ.

Приложение № 1

к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Северо-Енисейском районе»

*(в новой редакции постановления администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 27.04.2023 № 159-п);*

*(в новой редакции постановления администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 29.11.2023 № 520-п)*

Перечень и значения показателей результативности программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2021 год  (факт) | 2022 год  (факт) | 2023 год  (план) | 2024 год  (план) | 2025 год  (план) | 2026 год  (план) |
| Цель: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | | | | | | | | | |
| Задача 1: снижение потребления тепло-энергетических ресурсов (ТЭР) | | | | | | | | | |
| 2  1 | Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов, в т.ч.: | % | Ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |
|  | ХВС | 54,17 | 42,00 | 52,33 | 55,29 | 59,04 | 59,04 |
|  | Теплоэнергия | 57,78 | 60,00 | 62,96 | 66,25 | 69,62 | 69,62 |
| 2 | Доля жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета в общем числе жилых, нежилых помещений в МКД, жилых домах, в т.ч.: | % | Ресурсоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | 88,73 | 85,99 | 93,16 | 94,11 | 95,37 | 95,37 |
|  | ХВС | 89,68 | 86,92 | 98,04 | 98,90 | 99,21 | 99,21 |
| 3 | Доля потребляемых муниципальными учреждениями энергоресурсов, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергоресурсов, в т.ч.: | % | Муниципальные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоэнергия | 90,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Электроэнергия | 100 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 |
|  | Вода | 97,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | |
| 5  4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД, расположенных на территории Северо-Енисейского района | Гкал/м2 | Ресурсоснабжающая организация | 0,31 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в МКД, расположенных на территории Северо-Енисейского района | м3/чел | Ресурсоснабжающая организация | 27,01 | 39,89 | 39,56 | 39,03 | 38,49 | 38,49 |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии. | % | Ресурсоснабжающая организация | 17,50 | 18,45 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 7  7 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | Ресурсоснабжающая организация | 24,36 | 24,00 | 23,80 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений | Гкал/м2 | Муниципальные учреждения | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений | кВт\*ч/м2 | Муниципальные учреждения | 32,18 | 31,87 | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,55 |

Приложение № 2

к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Северо-Енисейском районе»

*(в новой редакции постановления администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 27.04.2023 № 159-п);*

*(в новой редакции постановления администрации*

*Северо-Енисейского района*

*от 29.11.2023 № 520-п)*

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе

на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования (местный бюджет/ краевой бюджет/ федеральный бюджет/внебюджетные источники/средства, полученные с применением регулируемых цен (тарифов) | Муниципальная программа, в рамках которой реализуется мероприятие | Кол-во и стоимость реализации | | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |
| Ед. изм. | Значение |
| Цель: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе | | | | | | | | | |
| Задача 1: снижение потребления тепло-энергетических ресурсов (ТЭР) | | | | | | | | | |
| 1 | Установка кранов на радиаторы отопления в муниципальных бюджетных учреждениях | Бюджет Северо-Енисейского района | «Развитие образования» | ед. | 12 | 2024 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | | Учет расхода энергоресурсов |
| тыс. руб. | 79,13 |
| 2 | Установка приборов учёта энергоресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | Бюджет Северо-Енисейского района |  | ед. | - | 2024 | МКУ «СЕМИС»; МКУ «СЗЗ»;  Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района;  Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Северо-Енисейского района | | Учет расхода энергоресурсов |
| тыс. руб. | - |
| Задача 2: повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Бюджет Северо-Енисейского района | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | м | 280 | 2024 | Администрация района | | Снижение потерь тепла |
| тыс. руб. | 2 637,99 |
| 2 | Демонтаж котла №4 котельной №1,  ул. Набережная, 6А,  гп Северо-Енисейский | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 2 304,63 |
| 3 | Монтаж котла, приобретённого для котельной №1,  ул. Набережная, 6А,  гп Северо-Енисейский | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 3 000,00 |
| 4 | Приобретение и доставка котла для котельной №1,  ул. Набережная, 6А,  гп Северо-Енисейский | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 36 000,00 |
| 5 | Демонтаж котла котельной,  ул. Первомайская, 1,  п. Тея | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 1 066,07 |
| 6 | Монтаж котла, приобретённого для котельной,  ул. Первомайская, 1,  п. Тея | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 3 000,00 |
| 7 | Приобретение и доставка котла для котельной,  ул. Первомайская, 1,  п. Тея | ед. | 1 |
| тыс. руб. | 20 700,00 |
| 8 | Замена светильников в муниципальных бюджетных учреждениях | Бюджет Северо-Енисейского района | «Развитие образования» | ед. | 54 | 2024 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района;  МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района;  МКУ «СЕМИС»; МКУ «СЗЗ»;  Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района;  Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Северо-Енисейского района | | Снижение потребления электроэнергии |
| тыс. руб. | 360,84 |
| «Развитие АСФ» | ед. | 37 |
| тыс. руб. | 15,00 |
| ед. | - |
| тыс. руб. | - |
| 9 | Замена дверных блоков в муниципальных бюджетных учреждениях | Бюджет Северо-Енисейского района | «Развитие образования» | кол-во кв. м. | 114,05 | 2024 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | | Сохранение тепла в помещениях |
| тыс. руб. | 3 467,45 |
| 10 | Замена кранов, технологического оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях | Бюджет Северо-Енисейского района |  | ед. | - | 2024 | МКУ «СЕМИС»; МКУ «СЗЗ»;  МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района;  Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района;  Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Северо-Енисейского района | | Сохранение тепла в помеще  ниях |
| тыс. руб. | - |