| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «08» сентября 2020 г. | № 346-п |  |
| гп Северо-Енисейский |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 19.1 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 №349-25 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе», руководствуясь постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 №364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации», распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 30.07.2013 № 650-ос «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Северо-Енисейский район», статьей 34 Устава Северо-Енисейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 567/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (в редакции постановления администрации района от 15.11.2013 №631-п; от 18.12.2013 №762-п; от 29.01.2014 №31-п; от 27.02.2014 №69-п; от 25.04.2014 №145-п; от 03.06.2014 №231-п; от 07.07.2014 №297-п; от 23.07.2014 №345-п; от 08.09.2014 №431-п; от 02.10.2014 №480-п; от 10.10.2014 №495-п; от 13.11.2014 №559-п; от 28.11.2014 №588-п; от 19.12.2014 №656-п; от 24.12.2014 №673-п; от 29.01.2015 №22-п; от 05.02.2015 №32-п; от 20.02.2015 №49-п; от 21.05.2015 №171-п; от 19.06.2015 №289-п; от 13.07.2015 №375/1-п; от 27.08.2015 № 514-п; от 25.09.2015 №583-п; от 20.10.2015 №635-п; от 13.11.2015 №680-п; от 08.12.2015 №782-п; от 17.12.2015 №825-п; от 25.02.2016 №63-п; от 05.04.2016 №164-п; от 28.04.2016 №233-п; от 10.06.2016 №365-п; от 30.06.2016 №418-п; от 28.07.2016 №515-п; от 02.09.2016 №594-п; от 07.10.2016 682-п; от 11.11.2016 №756-п; от 14.12.2016 №869-п; от 28.12.2016 №916-п; от 09.02.2017 №43-п; от 30.03.2017 №111-п; от 04.05.2017 №165-п; от 22.05.2017 №192-п; от 14.06.2017 №228-п; от 05.07.2017 №258-п; от 20.07.2017 №287-п; от 08.08.2017 №316-п; от 21.09.2017 №365-п; от 12.10.2017 №397-п; от 01.11.2017 №427-п; от 05.12.2017 №468-п; от 25.12.2017 № 519-п, от 25.12.2017 №520-п; от 19.01.2018 №18-п; от 02.02.2018 №45-п; от 06.03.2018 №76-п; от 17.04.2018 №109-п; от 04.05.2018 №140-п; от 11.05.2018 №147-п; от 18.05.2018 №156-п; от 07.06.2018 №184-п; от 18.06.2018 №192-п; от 09.07.2018 №213-п; от 31.07.2018 №237-п; от 17.08.2018 №267-п; от 27.09.2018 №312-п; от 17.10.2018 №338-п; от 19.10.2018 №342-п; от 01.11.2018 №363-п; от 23.11.2018 №408-п; от 18.12.2018 №453-п; от 25.12.2018 №472-п; от 30.01.2019 №33-п; от 06.03.2019 №85-п; от 08.04.2019 №122-п; от 18.04.2019 №134-п; от 24.05.2019 №181-п; от 14.06.2019 №215-п; от 02.07.2019 №233-п; от 16.07.2019 №262-п; от 02.08.2019№ 285-п; от 17.09.2019 №331-п; от 07.10.2019 №357-п; от 11.10.2019 №372-п; от 30.10.2019 №390-п; от 31.10.2019 №410-п; от 22.11.2019 №441-п; от 16.12.2019 №483-п; от 19.12.2019 №504-п; от 27.12.2019 №525-п; от 28.01.2020 №35-п; от 11.03.2020 г. № 100-п; от 27.03.2020 № 116-п; от 22.04.2020 № 153-п; от 05.06.2020 № 251-п; от 22.07.2020 № 296-п; от 25.08.2020 № 329-п, от 07.09.2020 № 339-п) (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в приложении №1 к Постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

| - 9 | - Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования – 1 858 148 576,11 рублей, из них по годам: 2014 год - 65 513 478,16 рублей; 2015 год - 410 145 626,01 рублей; 2016 год - 356 649 151,26 рублей; 2017 год - 174 647 144,38 рублей; 2018 год - 149 031 192,11 рублей; 2019 год - 70 866 763,76 рублей; 2020 год – 170 439 565,33 рублей; 2021 год - 184 728 316,58 рублей; 2022 год - 276 127 338,52 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего –1 841 666 227,25 рублей, из них по годам: 2014 год - 65 513 478,16 рублей; 2015 год - 410 145 626,01 рублей; 2016 год - 356 649 151,26 рублей; 2017 год - 174 647 144,38 рублей; 2018 год - 148 104 772,11 рублей; 2019 год - 66 654 681,24 рублей; 2020 год – 167 210 803,31 рублей; 2021 год - 180 651 968,99 рублей; 2022 год - 272 088 601,79 рублей. 2. Средства бюджета Красноярского края, всего – 12 458 542,26 рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 926 420,00 рублей; 2019 год - 2 731 556,01 рублей; 2020 год – 2 489 163,96 рублей; 2021 год – 3 153 168,20 рублей; 2022 год – 3 158 234,09 рублей. 3. Средства Федерального бюджета, всего – 4 023 806,60 рублей, из них по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 1 480 526,51 рублей; 2020 год – 739 598,06 рублей; 2021 год - 923 179,39 рублей; 2022 год - 880 502,64 рублей. |
| --- | --- | --- |

2) приложение №1 к Паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

3) приложение №2 к Паспорту Программы изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

4) приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

5) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

6) приложение №6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский Вестник», подлежит размещению на официальном сайте Северо-Енисейского района и применяется с 08.09.2020 года.

Глава Северо-Енисейского района	     И.М. Гайнутдинов

- Приложение №1

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 346-п  от

- «08» 09.2020 г.  (Новая редакция  Приложения №1

- к Паспорту муниципальной программы «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Перечень целевых показателей муниципальной программы Северо-Енисейского района, с указанием планируемых

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество подготовленных проектов планировки и межевания территории | проект | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество предоставленных земельных участков | участок | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество построенных жилых домов жилых микрорайонов | дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | - | - | - | - | - | 49,11 | 54,46 | 59,82 | 65,18 | 70,54 | 70,54 | 70,54 |
| 6 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого периода | % | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, кобщему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, привлекших дополнительные денежные средства | ед. | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 52,1 | 45,1 | 43,2 | 42,2 | 41,6 | 41,3 | 41,1 | 40,7 | 40,2 | 38,3 | 36,2 | 35,1 |
| 11 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 18,9 | 15,3 | 13,8 | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,5 | 10,6 | 9,4 | 8,9 |
| 12 | Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м | 4126,3 | 1075,7 | 6845,6 | 4840,8 | 3617,4 | 459,8 | 1817,0 | 768,6 | 1537,4 | 6934,6 | 0 | 0 |
| 14 | Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 7 | 2 | 9 | 12 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 6 | 16 | 9 | 8 | 8 | 11 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 55 | 55 | 55 | 67 | 72 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 42 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 19 | Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Обеспечение картами (планами) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение №2

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 346-п  от

- «08» 09.2020 г.  (Новая редакция  Приложения №2

- к Паспорту муниципальной программы «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Северо-Енисейского района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) |  | Мощность объекта с указанием ед. измерения |  | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предельная сметная стоимость объекта |  | Фактическое финансирование всего на 01.01.2020 |  | Остаток стоимости объекта в ценах государственных контрактов на 01.01.2020 |  |  | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 - Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский |  | 1 проект |  | 2020 | 5 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | Тех. условия |  | 2020 | 90 669,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 90 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 090 669,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель – Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия 1 - Строительство жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
| Заказчик – МКУ «Служба заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп. Северо-Енисейский" |  | 768,6 м2 |  | 2020 | 60 000 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп. Северо-Енисейский" |  | Проект |  | 2020 | 4 820 443,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 543 025,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 543 025,34 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп. Северо-Енисейский" |  | Проект |  | 2020 | 4 820 443,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 3 374 310,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 374 310,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп. Северо-Енисейский" |  | 768,6 м2 |  | 2020 | 60 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | Тех. условия |  | 2020 | 251 947,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 061 984,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061 984,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» |  | Проект |  | 2020 | 5 712 254,02 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 5 712 254,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 712 254,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | Кадастровые работы по объекту незавершенного строительства 4 квартирного жилого дома (стр. №6) ул. Школьная, 26А, п. Брянка |  | Кадастровые работы |  | 2020 | 70 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство 16 квартирного дома по ул. Маяковского, 7Б, гп Северо-Енисейский |  | 768,6 м2 |  | 2020-2021 | 38 120 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 36 120 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 36 120 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство 60 квартирного дома, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский | 5220,3 м2 |  | 2021-2022 |  | 200 317 375,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 194 317 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 194 317 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство 24 квартирного дома, ул. Южная, 3, п. Тея | 1713,4 м2 |  | 2020-2022 |  | 94 207 895,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 46 607 895,00 | 45 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 46 607 895,00 | 45 600 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 827,38 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 761 827,38 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 852 243,22 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 852 243,22 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

- Приложение №3

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 346-п  от

- «08» 09.2020 г.  (Новая редакция  Приложения №1

- к муниципальной программе «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

- района от 29 октября 29 октября 2013г. №567/1

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 170 439 565,33 | 184 728 316,58 | 276 127 338,52 | 631 295 220,43 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 170 439 565,33 | 184 728 316,58 | 276 127 338,52 | 631 295 220,43 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 5 390 669,86 | 0,00 | 0,00 | 5 390 669,86 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 5 390 669,86 | 0,00 | 0,00 | 5 390 669,86 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 5 156 395,20 | 6 031 480,77 | 5 993 869,91 | 17 181 745,88 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 5 156 395,20 | 6 031 480,77 | 5 993 869,91 | 17 181 745,88 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 52 890 232,94 | 8 452 847,20 | 3 500 000,00 | 64 843 080,14 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 52 890 232,94 | 8 452 847,20 | 3 500 000,00 | 64 843 080,14 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 4 700 000,00 | 4 300 000,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 4 700 000,00 | 4 300 000,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства по муниципальной программе | 441 | х | х | х | 28 540 693,97 | 23 216 093,61 | 23 216 093,61 | 74 972 881,19 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Северо-Енисейского района | 441 | х | х | х | 28 540 693,97 | 23 216 093,61 | 23 216 093,61 | 74 972 881,19 |

- Приложение №4

- к постановлению

- администрации Северо-Енисейского района № 346-п  от

- «08» 09.2020 г.  (Новая редакция  Приложения №2

- к муниципальной программе «Создание условий для

- обеспечения доступным и комфортным жильем

- граждан Северо-Енисейского района», утвержденной

- постановлением администрации Северо-Енисейского

района от 29 октября 2013г.  №567/1-п

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы Северо-Енисейского района

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | Всего | 170 439 565,33 | 184 728 316,58 | 276 127 338,52 | 631 295 220,43 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 739 598,06 | 923 179,39 | 880 502,64 | 2 543 280,09 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 489 163,96 | 3 153 168,20 | 3 158 234,09 | 8 800 566,25 |
|  |  |  | бюджет района | 167 210 803,31 | 180 651 968,99 | 272 088 601,79 | 619 951 374,09 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 5 390 669,86 | 0,00 | 0,00 | 5 390 669,86 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 5 390 669,86 | 0,00 | 0,00 | 5 390 669,86 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Северо-Енисейском районе» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 | «Улучшение жилищных условия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 5 156 395,20 | 6 031 480,77 | 5 993 869,91 | 17 181 745,88 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 739 598,06 | 923 179,39 | 880 502,64 | 2 543 280,09 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 461 663,96 | 3 153 168,20 | 3 158 234,09 | 8 773 066,25 |
|  |  |  | бюджет района | 1 955 133,18 | 1 955 133,18 | 1 955 133,18 | 5 865 399,54 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4 | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | Всего | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 5 | «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 52 890 232,94 | 8 452 847,20 | 3 500 000,00 | 64 843 080,14 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 52 890 232,94 | 8 452 847,20 | 3 500 000,00 | 64 843 080,14 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 6 | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | Всего | 4 700 000,00 | 4 300 000,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 4 700 000,00 | 4 300 000,00 | 3 500 000,00 | 12 500 000,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма 7 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | Всего | 28 540 693,97 | 23 216 093,61 | 23 216 093,61 | 74 972 881,19 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | бюджет района | 28 513 193,97 | 23 216 093,61 | 23 216 093,61 | 74 945 381,19 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №5

к постановлению

администрации Северо-

Енисейского района № 346-п  от

«08» 09.2020г. (Новая

редакция  Приложения №6 к

муниципальной программе

«Создание условий для

обеспечения доступным и

комфортным жильем граждан

Северо-Енисейского района»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-

Енисейского района от 29 октября

2013г.  №567/1-п)

1.Паспорт подпрограммы 4

| Наименование подпрограммы | «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму | Администрация Северо-Енисейского района |
| Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы | Администрация Северо-Енисейского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель - создание комфортных жилищных условий для граждан района. Задача - строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2022 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования – 456 406 843,36 рублей, из них по годам: 2020 год – 73 761 573,36 рублей; 2021 год – 142 727 895,00 рублей; 2022 год – 239 917 375,00 рублей. Предполагаемые источники финансирования: 1. Средства бюджета Северо-Енисейского района, всего – 456 406 843,36 рублей, из них по годам: 2020 год – 73 761 573,36 рублей; 2021 год – 142 727 895,00 рублей; 2022 год – 239 917 375,00 рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы 4

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении №2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы 4

Заказчиком подпрограммы является администрация Северо-Енисейского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Северо-Енисейского района.

Соисполнителем подпрограммных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» (далее – МКУ «Служба заказчика-застройщика»).

Получателем бюджетных средств и муниципальным заказчиком при заключении муниципальных контрактов, направленных на выполнение мероприятий настоящей подпрограммы является МКУ «Служба заказчика-застройщика». МКУ «Служба заказчика-застройщика» принимает на себя расходные обязательства в получении и расходовании бюджетных средств на оплату товаров, работ, услуг.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет денежных средств бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующем порядке:

МКУ «Служба заказчика-застройщика» заключает муниципальный контракт с организациями или физическими лицами в соответствии с процедурой размещения муниципального заказа, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятыми в соответствии с этим законом муниципальными нормативно-правовыми актами.

Приобретенное имущество и оборудование являются муниципальной собственностью Северо-Енисейского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 4

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной комиссией Северо-Енисейского района, Администрацией Северо-Енисейского района, Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района и иными органами в пределах своих полномочий.

Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизмы реализации подпрограммы, состав исполнителей, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Отчеты о реализации мероприятий подпрограммы формируются в соответствии с пунктами 6.5 - 6.9 Порядка, утвержденного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формирования и реализации».

- Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

среднеэтажного и малоэтажного

жилищного строительства в

Северо-Енисейском районе»

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы: | Создание комфортных жилищных условий для граждан района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: | Строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Северо-Енисейского района |  | 41,1 | 40,7 | 40,2 | 38,3 |
| 2 | Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % |  |  | 12,2 | 12,0 | 11,5 | 10,6 |
| 3 | Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м |  |  | 1817,0 | 768,6 | 1537,4 | 6934,6 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие

среднеэтажного и

малоэтажного жилищного

строительства в Северо-

Енисейском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации программы, (руб.) |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы: Создание комфортных жилищных условий для граждан района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Строительство среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах Северо-Енисейского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Строительство жилых домов: | Администрация Северо-Енисейского района | 441 |  | 0501 | ХХХХХХ | 414 | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 | Ввод в эксплуатацию 5 жилых домов общей площадью 9 240,6 кв.м. |
| 1 | Строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп. Северо-Енисейский" |  | 441 |  | 0501 | 1640080386 | 414 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | Ввод в эксплуатацию 768,6 м2 жилья |
| 2 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп. Северо-Енисейский" |  | 441 |  | 0501 | 1640080385 | 414 | 3 543 025,34 | 0,00 | 0,00 | 3 543 025,34 | Проектная документация |
| 3 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп. Северо-Енисейский" |  | 441 |  | 0501 | 1640080376 | 414 | 3 374 310,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 310,00 | Проектная документация |
| 4 | Строительство объекта "16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп. Северо-Енисейский" |  | 441 |  | 0501 | 1640080377 | 414 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | Ввод в эксплуатацию 768,6 м2 жилья |
| 5 | Расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района |  | 441 |  | 0501 | 1640086681 | 244 | 1 061 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 984,00 | Тех. условия |
| 6 | Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» |  | 441 |  | 0501 | 1640080382 | 414 | 5 712 254,02 | 0,00 | 0,00 | 5 712 254,02 | Проектная документация |
| 7 | Строительство 16 квартирного дома по ул. Маяковского, 7Б, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 | 1640080266 | 414 | 0,00 | 36 120 000,00 | 0,00 | 36 120 000,00 | Ввод в эксплуатацию 768,6 м2 жилья |
| 8 | Строительство 60 квартирного дома, ул. Ленина, гп Северо-Енисейский |  | 441 |  | 0501 | 1640084640 | 414 | 0,00 | 0,00 | 194 317 375,00 | 194 317 375,00 | Ввод в эксплуатацию 5 220,3 м2 жилья |
| 9 | Строительство 24 квартирного дома, ул. Южная, 3, п. Тея |  | 441 |  | 0501 | 1640084540 | 414 | 0,00 | 46 607 895,00 | 45 600 000,00 | 94 207 895,00 | Ввод в эксплуатацию 1 713,4 м2 жилья |
| 10 | Кадастровые работы по объекту незавершенного строительства 4 квартирного жилого дома (стр. №6) ул. Школьная, 26А, п. Брянка |  | 441 |  | 0501 | 1640080383 | 244 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | Кадастровые работы |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | Адми нистрация Северо-Енисейского района | Х |  | Х | Х | Х | 73 761 573,36 | 142 727 895,00 | 239 917 375,00 | 456 406 843,36 |  |